- АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.04.2022 | № 320 |
| --- | --- |

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 19.12.2017 № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 № 758 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 19.12.2017 № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» (далее – Программа) следующие изменения:

1) Приложение к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

И.о. Главы Кривошеинского района                                                                                А. В. Штоббе

Мандраков Денис Олегович

+7 (38-251) 2-14-27

Прокуратура, Управление финансов, Первый заместитель Главы Кривошеинского района, Экономический отдел, МБУ «Кривошеинская ЦМБ»

Приложение к постановлению

Администрации Кривошеинского

района от 25.04.2022 № 320

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района

на период 2018-2025 гг.»

с. Кривошеино

2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация Кривошеинского района; Управление финансов Администрации Кривошеинского района; Администрации сельских поселений Кривошеинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2018-2025 годы. Этап реализации соответствует одному году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) программы | Приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | 1. Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района. 2. Проектирование новых и реконструкция имеющихся дорог и мостов, проектирование капитального ремонта дорог со сменой покрытия. 3. Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях. 4. Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 175 133,39 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По источникам финансирования (тыс. руб.): | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
|  |  | 22601,40 | 21135,50 | 28427,69 | 25227,59 | 13927,88 | 21242,11 | 21272,11 | 21299,11 | 175133,39 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 14734,30 | 19023,60 | 25688,82 | 22490,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 129936,72 |
|  | Местный бюджет | 320,00 | 870,86 | 846,49 | 1419,1 | 656,10 | 285,00 | 315,00 | 342,00 | 5054,55 |
|  | Бюджет поселений | 7 547,10 | 1 241,04 | 1 892,38 | 1 318,49 | 1 271,78 | 8 957,11 | 8 957,11 | 8 957,11 | 40142,12 |
| Контроль за исполнением программы | Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют Администрация Кривошеинского района, соисполнители муниципальной программы, являющиеся главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Кривошеинский район Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общие положения

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Раздел I. Анализ текущей ситуации. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В составе Кривошеинского района находится 7 сельских поселений, включающие 22 населенных пункта. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильных дорог) по состоянию на 01.12.2017 г. составляет 232,946 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 45,085 км, (Протяженность внутрипоселковых дорог общего пользования в сельских поселениях и дорог стоящих на балансе Администрации Кривошеинского района приведена в приложении 1 к Программе и будет уточняться в процессе ее исполнения). В 2016 г. протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием составила 3,95 км или 1,73 % к общей протяженности автомобильных дорог местного значения, в 2017 г. – 2,75 км или 1,2 %, в 2018 г. - 2,37 км или 1 %, в 2019 г.-1,13 км или 0,5 %.

В 2019 году доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 69,6 %.

В сложившейся ситуации необходимо принять комплекс мер по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, в целях обеспечения  потребностей населения и экономики района.

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их рационального использования в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства района. Этим обусловлена необходимость внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Программа предусматривает системное направление финансовых средств на осуществление вышеуказанных мероприятий в 2018-2025 годах, координацию усилий местного бюджета для этих целей.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы.

Цель разработки муниципальной программы направлена на приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние.

Для достижения цели Программы необходимо осуществление следующих  задач:

- Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района.

- Проектирование новых и реконструкция имеющихся дорог и мостов, проектирование капитального ремонта дорог со сменой покрытия.

- Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях.

- Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях.

Проблема выполнения указанных задач заключается в ограниченных возможностях бюджетов сельских поселений Кривошеинского района.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана на период 2018 – 2025 гг.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, мостов носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел IV. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает:

- строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановку дорог в муниципальных образованиях;

- содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях.

Перечень основных программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлены в Приложении 2 к Программе.

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств консолидированного бюджета Томской области, Кривошеинского района и бюджетов поселений.

При изменении объемов финансирования в процессе реализации Программы на очередной финансовый год производится корректировка суммы инвестирования путем внесения соответствующих изменений.

Раздел V. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах  разграничения полномочий и предусматривает:

- взаимодействие Администрации Кривошеинского района с Администрацией Томской области, органами местного самоуправления сельских поселений Кривошеинского  района;

- ежегодное формирование документации организационного плана с определением объемов работ в рамках мероприятий Программы;

- организацию проведения торгов с целью определения организаций - исполнителей программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- мониторинг выполнения мероприятий Программы и сбор оперативной отчетной информации;

- ответственность всех заинтересованных участников данной Программы.

Заказчиком Программы выступает Администрация Кривошеинского района. Первый заместитель Главы Кривошеинского района осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы, обеспечивает взаимодействие с муниципальными образованиями района в решении вопросов по ее реализации. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление программой включает в себя следующие функции:

- отслеживание хода реализации Программы;

- взаимодействие с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения мероприятий.

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы.

Раздел VI. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района. Оценку результативности реализации Программы осуществляет ведущий специалист по экономической политике и целевым программам на основании годового отчета о ходе реализации Программы, представляемого Координатором (до 01 февраля года, следующего за отчетным).

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет главный специалист по делам строительства и архитектуры.

Раздел VII. Оценка рисков реализации Программы.

Факторы, влияющие на реализацию Программы можно разделить на внешние, независящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в районе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующее:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

Раздел VIII. Прогноз ожидаемых результатов. Целевые показатели Программы.

Для осуществления мониторинга реализации Программы устанавливаются целевые показатели указанные в Приложении 3 к Программе.

Прогнозные значения показателей могут корректироваться в процессе реализации Программы по мере строительства и ремонта автомобильных дорог, мостов и дорожных инженерных устройств и обстановки дорог. Оценка результативности реализации Программы производится путем сравнения фактических целевых показателей с прогнозными значениями установленными на каждый год реализации Программы.

Приложение 1

Протяженность внутрипоселковых дорог общего пользования в сельских поселениях и дорог стоящих на балансе

Администрации Кривошеинского района на 01.12.2017

| № п/п | Наименование муниципального образования | Категория | Протяженность, км. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт-цем | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | гравий | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | грунт | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | Всего | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям |
| 1. | Кривошеинское сельское поселение | IV | 13,433 | 10,070 | 48,449 | 36,337 | 0,0 | 0,0 | 61,882 | 46,412 |
| 2. | Красноярское сельское поселение | VI | 0,0 | 0,0 | 11,225 | 8,419 | 59,587 | 44,690 | 70,812 | 53,109 |
| 3. | Володинское сельское поселение | IV | 6,988 | 5,240 | 14,655 | 10,991 | 0,0 | 0,0 | 21,643 | 16,232 |
| 4. | Петровское сельское поселение | IV | 1,746 | 1,310 | 9,960 | 7,470 | 6,721 | 5,041 | 18,427 | 13,820 |
| 5. | Пудовское сельское поселение | IV | 10,818 | 8,110 | 4,129 | 3,097 | 1,169 | 0,877 | 16,116 | 12,087 |
| 6. | Новокривошеинское сельское поселение | IV | 3,600 | 2,700 | 8,363 | 6,272 | 7,193 | 5,395 | 19,156 | 14,367 |
| 7. | Иштанское сельское поселение | IV | 8,500 | 6,380 | 0,0 | 0,0 | 11,050 | 8,288 | 19,550 | 14,663 |
| 8. | Администрация Кривошеинского района |  | 0,0 | 0,0 | 5,360 | 4,020 | 0,0 | 0,0 | 5,360 | 4,020 |
|  | Итого |  | 45,085 | 33,810 | 102,141 | 76,606 | 85,720 | 64,291 | 232,946 | 174,710 |
|  | Доля в % |  |  | 74,99 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |

| № п/п | Наименование муниципального образования | Категория | Мосты |  |  | Трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | м | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | шт. | м | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям |
| 1. | Кривошеинское сельское поселение | IV | 3 | 113,0 | 3,0 | 50 | 462,0 | 138,0 |
| 2. | Красноярское сельское поселение | VI | 8 | 94,0 | 8,0 | 5 | 7,5 |  |
| 3. | Новокривошеинское сельское поселение | IV |  |  |  | 20 | 120,0 | 18,0 |
| 4. | Иштанское сельское поселение | IV |  |  |  | 3 | 14,0 | 7,0 |
|  | Итого |  | 11 | 207,0 | 11,0 | 78 | 603,5 | 163,0 |
|  | Доля в % |  |  |  | 5,31 |  |  | 27,01 |

Приложение 2

Перечень основных программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 9 |
| 1 | Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановку дорог в муниципальных образованиях. | 2018 год | 22 281,40 | 0,00 | 14 734,30 | 0,00 | 7 547,10 | Увеличение доли построенных и отремонтированных автомобильных дорог и мостов. |
|  |  | 2019 год | 20 264,64 | 0,00 | 19 023,60 | 0,00 | 1 241,04 |  |
|  |  | 2020 год | 28 143,73 | 0,00 | 25 688,82 | 562,53 | 1 892,38 |  |
|  |  | 2021 год | 24 336,45 | 0,00 | 22 490,00 | 527,96 | 1 318,49 |  |
|  |  | 2022 год | 13 271,78 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 271,78 |  |
|  |  | 2023 год | 20 957,11 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 8 957,11 |  |
|  |  | 2024 год | 20 957,11 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 8 957,11 |  |
|  |  | 2025 год | 20 957,11 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 8 957,11 |  |
|  |  | всего | 171 169,33 | 0,00 | 129 936,72 | 1 090,49 | 40 142,12 |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях. | 2018 год | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | Содержание дорог местного значения в нормативном состоянии. |
|  |  | 2019 год | 870,86 | 0,00 | 0,00 | 870,86 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 год | 283,96 | 0,00 | 0,00 | 283,96 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год | 891,14 | 0,00 | 0,00 | 891,14 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год | 656,10 | 0,00 | 0,00 | 656,10 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 год | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 год | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |  |
|  |  | всего | 3 964,06 | 0,00 | 0,00 | 3 964,06 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: | 2018 год | 22 601,40 | 0,00 | 14 734,30 | 320,00 | 7 547,10 |  |
|  |  | 2019 год | 21 135,50 | 0,00 | 19 023,60 | 870,86 | 1 241,04 |  |
|  |  | 2020 год | 28 427,69 | 0,00 | 25 688,82 | 846,49 | 1 892,38 |  |
|  |  | 2021 год | 25 227,59 | 0,00 | 22 490,00 | 1 419,10 | 1 318,49 |  |
|  |  | 2022 год | 13 927,88 | 0,00 | 12 000,00 | 656,10 | 1 271,78 |  |
|  |  | 2023 год | 21 242,11 | 0,00 | 12 000,00 | 285,00 | 8 957,11 |  |
|  |  | 2024 год | 21 272,11 | 0,00 | 12 000,00 | 315,00 | 8 957,11 |  |
|  |  | 2025 год | 21 299,11 | 0,00 | 12 000,00 | 342,00 | 8 957,11 |  |
|  |  | всего | 175 133,39 | 0,00 | 129 936,72 | 5 054,55 | 40 142,12 |  |

Приложение 3

Индикаторы цели и задач муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Методика расчета | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | ведомственная статистика | 157,53 | 153,6 | 150,84 | 149,55 | 148,55 | 146,55 | 145,55 | 143,0 |
| Задача 1. Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество утвержденных перечней автомобильных дорог сельских поселений | единиц | ведомственная статистика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Задача 2. Проектирование новых и реконструкция имеющихся дорог и мостов, проектирование капитального ремонта дорог со сменой покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего) к протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | 69,03 | 67,31 | 64,02 | 63,48 | 63,05 | 62,20 | 61,78 | 60,7 |
| Задача 3. Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество отремонтированных автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств | км | ведомственная статистика | 2,366 | 3,228 | 2,987 | 1,320 | 1,703 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
| Задача 4. Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км | ведомственная статистика | 228,2 | 228,2 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 |