- АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020                                                                                                                            №210

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района

от 19.12.2017 № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района  на период 2018-2025гг»

В целях приведения муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района  на период 2018-2025гг» в соответствие с фактическими объемами финансирования в 2018  году и уточнение планов на 2019-2020 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 19.12.2017 № 577 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района  на период 2018-2025гг» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной программы, строку «Объем и источники финасирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в новой редакции:

| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 135002,89739 | 14734,30000 | 19023,59739 | 25800,00000 | 15089,00000 | 15089,00000 | 15089,00000 | 15089,00000 | 15089,00000 |
|  | Районный бюджет | 1702,50000 | 141,00000 | 0.00000 | 718,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 281,00000 | 281,00000 | 281,00000 |
|  | Бюджет поселений (справочно) | 38993,16545 | 7547,10000 | 1 241,04005 | 1745,38260 | 794,15790 | 794,15790 | 8957,10900 | 8957,10900 | 8957,10900 |
|  | всего по источникам | 175698,56284 | 22422,40000 | 20264,63744 | 28263,88260 | 15883,15790 | 15883,15790 | 24327,10900 | 24327,10900 | 24327,10900 |

2) Раздел I Анализ текущей ситуации. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами изложить в новой редакции:

«Раздел I. Анализ текущей ситуации. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

«В составе Кривошеинского района находится 7 сельских поселений, включающие 22 населенных пункта. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильных дорог) по состоянию на 01.12.2017 г. составляет 232,946 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 45,085 км, (Протяженность внутрипоселковых дорог общего пользования в сельских поселениях и дорог стоящих на балансе Администрации Кривошеинского района приведена в приложении 1 к Программе и будет уточняться в процессе ее исполнения). В 2016 г. протяженность  отремонтированных дорог с твердым покрытием  составила 3,95 км. или 1,73% к общей протяженности дорог, в 2017 г. – 2,75 км. или 1,2% от общей протяженности дорог, в 2018 г.-2,37 км. или 1% от общей протяженности дорог, в 2019 г.-1,13 км. или 0,5% от общей протяженности дорог

В 2019 году доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила  69,6%.

В сложившейся  ситуации необходимо принять комплекс мер по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, в целях обеспечения  потребностей населения и экономики района.

Расчет финансовой потребности на строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств в муниципальном образовании Кривошеинский район на период 2018-2025 г.г. приведен в приложении 2 к Программе.

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их рационального использования в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства района. Этим  обусловлена необходимость внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Программа предусматривает системное направление финансовых средств на осуществление вышеуказанных мероприятий в 2018-2025 годах, координацию  усилий местного бюджета для этих целей»;

3) В разделе  IV. Перечень программных мероприятий слова «-2019 г. –  23 245,9 тыс.руб.; -2020 г. – 23 265,9 тыс. руб.» заменить словами « -2019 г. –   20 264,63744 тыс. руб.; -2020 г.– 28 143,73271 тыс. руб.».

2. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)                                                                                      С.А.Тайлашев

Данилов Д.В.(8 38 251) 21247

Прокуратура, Сибиряков Д.В, Штоббе А.В., Ерохина И.В., ЦМБ

Приложение к постановлению

Администрации Кривошеинского

района от 13.04.2020  № 210

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района

на период 2018-2025 годы»

с. Кривошеино  2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Кривошеинского района; Управление финансов Администрации Кривошеинского района; Администрации сельских поселений Кривошеинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы. Этап реализации соответствует одному году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние. Содержание автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района; - Проектирование автомобильных дорог. - Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях; - Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 135002,89739 | 14734,30000 | 19023,59739 | 25800,00000 | 15089,00000 | 15089,00000 | 15089,00000 | 15089,00000 | 15089,00000 |
|  | Районный бюджет | 1702,50000 | 141,00000 | 0.00000 | 718,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 281,00000 | 281,00000 | 281,00000 |
|  | Бюджет поселений (справочно) | 38993,16545 | 7547,10000 | 1 241,04005 | 1745,38260 | 794,15790 | 794,15790 | 8957,10900 | 8957,10900 | 8957,10900 |
|  | всего по источникам | 175698,56284 | 22422,40000 | 20264,63744 | 28263,88260 | 15883,15790 | 15883,15790 | 24327,10900 | 24327,10900 | 24327,10900 |
| Организация управления муниципальной программы | Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют Администрация Кривошеинского района, соисполнители муниципальной программы, являющиеся главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Кривошеинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общие положения

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.		Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Раздел I. Анализ текущей ситуации. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В составе Кривошеинского района находится 7 сельских поселений, включающие 22 населенных пункта. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильных дорог) по состоянию на 01.12.2017 г. составляет 232,946 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 45,085 км, (Протяженность внутрипоселковых дорог общего пользования в сельских поселениях и дорог стоящих на балансе Администрации Кривошеинского района приведена в приложении 1 к Программе и будет уточняться в процессе ее исполнения). В 2016 г. протяженность  отремонтированных дорог с твердым покрытием  составила 3,95 км. или 1,73% к общей протяженности дорог, в 2017 г. – 2,75 км. или 1,2% от общей протяженности дорог, в 2018 г.-2,37 км. или 1% от общей протяженности дорог, в 2019 г.-1,13 км. или 0,5% от общей протяженности дорог

В 2019 году доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила  69,6%.

В сложившейся  ситуации необходимо принять комплекс мер по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, в целях обеспечения  потребностей населения и экономики района.

Расчет финансовой потребности на строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств в муниципальном образовании Кривошеинский район на период 2018-2025 г.г. приведен в приложении 2 к Программе.

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их рационального использования в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства района. Этим  обусловлена необходимость внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Программа предусматривает системное направление финансовых средств на осуществление вышеуказанных мероприятий в 2018-2025 годах, координацию  усилий местного бюджета для этих целей.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы.

Цель разработки муниципальной программы направлена на приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние.

Для  достижения цели Программы необходимо осуществление следующих  задач:

- Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района;

- Проектирование новых и реконструкция имеющихся дорог и мостов, проектирование капитального ремонта дорог со сменой покрытия.

- Строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов в муниципальных образованиях. Строительство и ремонт инженерных устройств и обстановки дорог.

- Содержание автомобильных дорог.

Проблема выполнения указанных задач заключается в ограниченных возможностях бюджетов сельских поселений Кривошеинского района.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана на период 2018 – 2025 гг.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, мостов носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел IV. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает:

-  строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановку дорог в муниципальных образованиях;

- содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях.

Перечень основных программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлены в Приложении 3 к Программе.

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств консолидированного бюджета Томской области, Кривошеинского района и бюджетов поселений.  Планируемый объем финансирования  на период 2018 – 2025 гг. составляет из средств областного бюджета – 135002,89739 тыс. руб., из средств районного бюджета – 1702,50000 тыс. руб., из средств поселений (справочно) 38993,16545 тыс. руб.  По годам объем финансирования в целом составляет:

-2018 г. –   22422,40000 тыс. руб.;

-2019 г. –   20 264,63744 тыс. руб.;

-2020 г. –   28263,88260 тыс. руб.;

-2021 г. –   15883,15790 тыс. руб.

-2022 г. –   15883,15790 тыс. руб.;

-2023 г. –   24327,10900  тыс. руб.;

-2024 г. –   24327,10900  тыс. руб.;

-2025 г. –   24327,10900  тыс. руб.

При изменении объемов финансирования  в процессе реализации Программы на очередной финансовый год производится корректировка суммы инвестирования путем внесения соответствующих изменений.

Раздел V. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах  разграничения полномочий и предусматривает:

- взаимодействие Администрации Кривошеинского района с Администрацией Томской области, органами местного самоуправления сельских поселений Кривошеинского  района;

- ежегодное формирование документации организационного плана с определением объемов работ в рамках мероприятий Программы;

- организацию проведения торгов с целью определения организаций - исполнителей программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от   05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- мониторинг выполнения мероприятий Программы и сбор оперативной отчетной информации;

- ответственность всех заинтересованных участников данной Программы.

Заказчиком Программы выступает Администрация Кривошеинского района. Заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы, обеспечивает взаимодействие с муниципальными образованиями  района в решении вопросов по ее реализации. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление программой включает в себя следующие функции:

- отслеживание хода реализации Программы;

- взаимодействие  с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения мероприятий.

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы.

Раздел VI. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района. Оценку результативности реализации Программы осуществляет ведущий специалист по экономической политике и целевым программам  на основании годового отчета о ходе реализации Программы, представляемого Координатором (до 01 февраля года, следующего за отчетным).

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет главный специалист по делам строительства и архитектуры.

Раздел VII. Оценка рисков реализации Программы.

Факторы, влияющие на реализацию Программы можно разделить  на внешние, независящие от исполнителей Программы,  и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в районе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующее:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

Раздел IX. Прогноз ожидаемых результатов. Целевые показатели  Программы.

Для осуществления мониторинга реализации Программы устанавливаются целевые показатели указанные в Приложении 4 к Программе.

Прогнозные значения показателей могут корректироваться в процессе реализации Программы по мере строительства и ремонта автомобильных дорог, мостов и дорожных инженерных устройств и обстановки дорог. Оценка результативности реализации Программы производится путем сравнения фактических целевых показателей с прогнозными значениями установленными на каждый год реализации Программы.

| Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность внутрипоселковых дорог общего пользования в сельских поселениях и дорог стоящих на балансе Администрации Кривошеинского района на 01.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование муниципального образования | Категория | Протяженность, км. |  |  |  |  |  |  |  | Мосты |  |  | Трубы |  |  |
|  |  |  | Всего | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | асфальт-цем | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | гравий | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | грунт | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | шт. | м.п. | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | шт. | м.п. | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям |
| 1 | Кривошеинское сельское поселение | IV | 61,882 | 46,412 | 13,433 | 10,07 | 48,449 | 36,337 | 0,000 | 0,000 | 3 | 113 | 3 | 50 | 462 | 138 |
| 2 | Красноярское сельское поселение | VI | 70,812 | 53,109 | 0,000 | 0,00 | 11,225 | 8,419 | 59,587 | 44,690 | 8 | 94 | 8 | 5 | 7,5 |  |
| 3 | Володинское сельское поселение | IV | 21,643 | 16,232 | 6,988 | 5,24 | 14,655 | 10,991 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Петровское сельское поселение | IV | 18,427 | 13,820 | 1,746 | 1,31 | 9,960 | 7,470 | 6,721 | 5,041 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пудовское сельское поселение | IV | 16,116 | 12,087 | 10,818 | 8,11 | 4,129 | 3,097 | 1,169 | 0,877 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Новокривошеинское сельское поселение | IV | 9,156 | 14,367 | 3,600 | 2,70 | 8,363 | 6,272 | 7,193 | 5,395 |  |  |  | 20 | 120 | 18 |
| 7 | Иштанское сельское поселение | IV | 9,550 | 14,663 | 8,500 | 6,38 |  | 0,000 | 11,050 | 8,288 |  |  |  | 3 | 14 | 7 |
| 8 | Администрация Кривошеинского района |  | 5,360 | 4,020 |  | 0,00 | 5,360 | 4,020 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 232,946 | 174,71 | 45,085 | 33,81 | 102,141 | 76,61 | 85,720 | 64,29 | 11,00 | 207,00 | 11,00 | 78,00 | 603,50 | 163,00 |
|  | Доля в % |  |  | 75,000 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |  |  |  |  | 27,009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет финансовой потребности на строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств в муниципальном образовании Кривошеинский район на период 2018-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование населенного пункта | Протяженность дорог (км) | Асфальт | Гравий | Грунт | Прогнозная стоимость ремонта дорог тыс. руб. | Год проведения мероприятий, стоимость тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Муниципальное образование "Кривошеинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Жуково | 8,926 | 1,987 | 6,939 | 0,000 | 42 291,388 | 10 200,000 |  | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 |
| д.Исламбуль | 3,308 | 0,000 | 3,308 | 0,000 | 15 673,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Кривошеино | 49,648 | 11,446 | 38,202 | 0,000 | 235 232,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 61,882 | 13,433 | 48,449 | 0,000 | 293 196,916 | 10 200,000 |  | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 | 7 200,000 |
| Муниципальное образование "Красноярское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Красный Яр | 70,812 | 0,000 | 11,225 | 59,587 | 335 507,256 | 1 000,000 |  | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
|  | 70,812 | 0,000 | 11,225 | 59,587 | 335 507,256 | 1 000,000 |  | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Муниципальное образование "Володинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Володино | 16,662 | 6,988 | 9,674 | 0,000 | 78 944,556 | 1 919,000 |  | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 |
| д.Новониколаевка | 2,956 | 0,000 | 2,956 | 0,000 | 14 005,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Старосайнаково | 2,025 | 0,000 | 2,025 | 0,000 | 9 594,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 21,643 | 6,988 | 14,655 | 0,000 | 102 544,534 | 1 919,000 |  | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 | 1 919,000 |
| Муниципальное образование "Петровское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Бараново | 1,753 | 0,000 | 0,000 | 1,753 | 8 305,714 | 1 792,000 |  | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 |
| д.Егорово | 2,797 | 0,000 | 1,142 | 1,655 | 13 252,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Елизарьево | 6,538 | 0,000 | 3,963 | 2,575 | 30 977,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Петровка | 7,339 | 1,746 | 4,855 | 0,738 | 34 772,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 18,427 | 1,746 | 9,960 | 6,721 | 87 307,126 | 1 792,000 |  | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 | 1 792,000 |
| Муниципальное образование "Пудовское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Вознесенка | 3,157 | 2,669 | 0,488 | 0,000 | 14 957,866 | 1 722,000 |  | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 |
| с.Белосток | 4,398 | 4,005 | 0,393 | 0,000 | 20 837,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Крыловка | 2,786 | 0,000 | 2,786 | 0,000 | 13 200,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Пудовка | 5,775 | 4,144 | 0,462 | 1,169 | 27 361,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 16,116 | 10,818 | 4,129 | 1,169 | 76 357,608 | 1 722,000 |  | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 | 1 722,000 |
| Муниципальное образование "Новокривошеинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Малиновка | 9,551 | 1,838 | 3,551 | 4,216 | 45 252,638 | 1 500,000 |  | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 |
| с.Новокривошеино | 9,605 | 1,762 | 4,812 | 2,977 | 45 508,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 19,156 | 3,600 | 8,363 | 7,193 | 90 761,128 | 1 500,000 |  | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 |
| Муниципальное образование "Иштанское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Иштан | 5,450 | 4,000 | 0,000 | 1,450 | 25 822,100 | 1800,000 |  | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 |
| д.Карнаухово | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 10 897,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 7,300 | 34 587,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Рыбалово | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 14 214,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Чагино | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 7 107,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 19,550 | 8,500 | 0,000 | 11,050 | 92 627,900 | 1 800,000 |  | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 |
| Администрация Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорога Кривошеино-Жуково | 5,360 | 0,000 | 5,360 | 0,000 | 25 395,680 | 179,000 | 211,000 |  | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 |
| Итого | 5,360 | 0,000 | 5,360 | 0,000 | 25 395,680 | 179,000 | 211,000 |  | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 |
| Всего по вышеперечисленным мероприятиям | 232,946 | 45,085 | 102,141 | 85,720 | 1 103 698,148 | 20 112,000 | 17 144,000 |  | 17 275,000 | 17 275,000 | 17 275,000 | 17 275,000 | 17 275,000 | 17 275,000 |
| Итого в % |  |  |  |  |  | 1,82% | 1,55% |  | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,57% |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг» |  |  |  |  |  |
| Перечень основных программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирова-ния (тыс. рублей) | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений (справочно) | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановку дорог в муниципальных образованиях; | всего | 175698,56284 | 0,000 | 135002,89739 | 1702,50000 | 38993,16545 | 0,000 |  | Увеличение доли построенных и отремонтированных автомобильных дорог и мостов. |
|  |  | 2018 год | 22422,40000 | 0,000 | 14734,30000 | 141,00000 | 7547,10000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2019 год | 20264,63744 | 0,000 | 19023,59739 | 0,000 | 1241,04005 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2020 год | 28263,88260 | 0,000 | 25800,00000 | 718,500 | 1745,38260 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2021 год | 15883,15790 | 0,000 | 15089,00000 | 0,000 | 794,15790 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2022 год | 15883,15790 | 0,000 | 15089,00000 | 0,000 | 794,15790 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2023 год | 24327,10900 | 0,000 | 15089,00000 | 281,00000 | 8957,10900 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2024 год | 24327,10900 | 0,000 | 15089,00000 | 281,00000 | 8957,10900 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2025 год | 24327,10900 | 0,000 | 15089,00000 | 281,00000 | 8957,10900 | 0,000 |  |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях. | всего | 2442,000 | 0,000 | 0,000 | 2442,000 | 0,000 | 0,000 |  | Содержание дорог местного значения в нормативном состоянии. |
|  |  | 2018 год | 179,000 | 0,000 | 0,000 | 179,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2019 год | 211,000 | 0,000 | 0,000 | 211,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2020 год | 342,000 | 0,000 | 0,000 | 342,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2021 год | 342,000 | 0,000 | 0,000 | 342,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2022 год | 342,000 | 0,000 | 0,000 | 342,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2023 год | 342,000 | 0,000 | 0,000 | 342,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2024 год | 342,000 | 0,000 | 0,000 | 342,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2025 год | 342,000 | 0,000 | 0,000 | 342,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | ИТОГО: | всего | 178140,56284 | 0,000 | 135002,89739 | 4144,500 | 38993,16545 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2018 год | 22601,4 | 0,000 | 14734,30000 | 320,000 | 7547,10000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2019 год | 20475,63744 | 0,000 | 19023,59739 | 211,000 | 1241,04005 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2020 год | 28605,88260 | 0,000 | 25800,00000 | 1060,500 | 1745,38260 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2021 год | 16225,15790 | 0,000 | 15089,00000 | 342,000 | 794,15790 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2022 год | 16225,15790 | 0,000 | 15089,00000 | 342,000 | 794,15790 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2023 год | 24669,10900 | 0,000 | 15089,00000 | 623,000 | 8957,10900 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2024 год | 24669,10900 | 0,000 | 15089,00000 | 623,000 | 8957,10900 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2025 год | 24669,10900 | 0,000 | 15089,00000 | 623,000 | 8957,10900 | 0,000 |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы цели и задач в муниципальном образовании Кривошеинский район на период 2018-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Муниципального образования | Индикатор | Единица измерения | Итого | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Кривошеинское сельское поселение | Строительство и ремонт дорог | км. | 13,086 | 1,886 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  | Содержание дорог |  | 61,882 | 61,882 | 61,882 | 61,882 | 61,882 | 61,882 | 61,882 | 61,882 | 61,882 |
| Красноярское сельское поселение | Строительство и ремонт дорог |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Содержание дорог |  | 70,812 | 70,812 | 70,812 | 70,812 | 70,812 | 70,812 | 70,812 | 70,812 | 70,812 |
| Володинское сельское поселение | Строительство и ремонт дорог |  | 3,000 | 0,200 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Содержание дорог |  | 21,643 | 21,643 | 21,643 | 21,643 | 21,643 | 21,643 | 21,643 | 21,643 | 21,643 |
| Петровское сельское поселение | Строительство и ремонт дорог |  | 2,696 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
|  | Содержание дорог |  | 18,427 | 18,427 | 18,427 | 18,427 | 18,427 | 18,427 | 18,427 | 18,427 | 18,427 |
| Пудовское сельское поселение | Строительство и ремонт дорог |  | 3,128 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
|  | Содержание дорог |  | 16,116 | 16,116 | 16,116 | 16,116 | 16,116 | 16,116 | 16,116 | 16,116 | 16,116 |
| Новокривошеинское сельское поселение | Строительство и ремонт дорог |  | 1,800 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
|  | Содержание дорог |  | 19,156 | 19,156 | 19,156 | 19,156 | 19,156 | 19,156 | 19,156 | 19,156 | 19,156 |
| Иштанское сельское поселение | Строительство и ремонт дорог |  | 1,280 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
|  | Содержание дорог |  | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 |
| Администрация Кривошеинского района | Строительство и ремонт дорог |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Содержание дорог |  | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 5,360 |
| Всего по району | Строительство и ремонт дорог | км. | 24,990 | 3,199 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 | 3,113 |
|  | Содержание дорог |  | 232,946 | 232,946 | 232,946 | 232,946 | 232,946 | 232,946 | 232,946 | 232,946 | 232,946 |