АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                  							                           № 675

с. Кривошеино

Томской области

Об  утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах»

(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 13.11.2019 № 690 О внесении изменений в  Постановление Администрации Кривошеинского района от 28.12.2018 № 675 «Об  утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах»»)

В целях обеспечения охраны жизни, здоровья, гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения по автомобильным дорогам, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить:

2.1. По Администрации Кривошеинского района – на заместителя Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и  ЧС.

2.2. По бюджетным учреждениям – на руководителей бюджетных учреждений (по согласованию).

2.3. По сельским поселениям – на Глав сельских поселений (Глав Администраций) (по согласованию).

3. Исполнителям осуществлять финансирование программы  из бюджетов, смет, собственных доходов и уточнять ежегодно объемы и возможности финансирования.

4. Постановление  Администрации  Кривошеинского района от 06.10.2016 года №  301 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2016 – 2018 годах» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и  ЧС.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)							          С.А. Тайлашев

Калугин Денис Николаевич,

(838251) 2-10-31

Прокуратура, библиотека,  управление финансов, управление образования,  сельские поселения – 7 экз., ОМВД, Штоббе, Бембель, Калугин

Приложение к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от 28.12.2018 № 675

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА В 2019 – 2021 ГОДАХ»

| Полное наименование Программы | муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Кривошеинского района |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: |
|  | - обеспечение охраны жизни, здоровья имущества граждан |
|  | - гарантии законных прав граждан на безопасные условия движения по автомобильным дорогам Кривошеинского района, |
|  | - обеспечение экологической безопасности дорожного движения. |
|  | Условием достижения цели является решение следующих задач: |
|  | - создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; |
|  | - обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, реализующих социальные проекты в сфере воспитания; |
|  | - модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей, и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на основе современных методов, технологий и оборудования; |
|  | - создание образовательной среды, обеспечивающей повышение качества подготовки кандидатов в водители транспортных средств и их готовности к участию в дорожном движении; |
|  | - повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения, широкого применения современных автоматических систем и средств, оптимизации нормативного правового регулирования; |
|  | - устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей. |
| Целевые индикаторы Программы | Количество погибших в результате ДТП за период с 2019 по 2021 год: 2019 – снижение на 15 % 2020 – снижение на 15 % 2021– снижение на 15 % |
|  | социальный риск (число лиц, пострадавших в результате ДТП, на 100 тысяч населения) в период с 2019 по 2021 год; |
|  | транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств) в период с 2019 по 2021 год. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - реализация Программы предусматривается в течение 2019 - 2021годов в четыре этапа: |
|  | первый этап - 2019 год |
|  | второй этап - 2020 год |
|  | третий этап - 2021 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый объем финансового обеспечения Программы за счет средств федерального, регионального, местного бюджета, внебюджетных средств в 2019-2021 годах - 1519 тыс. рублей, в том числе по этапам: |
|  | первый этап (2019 год) - 573,3 тыс. рублей, |
|  | второй этап (2020 год) - 605,2 тыс. рублей, |
|  | третий этап (2021од) - 340,5 тыс. рублей, |
| Основные исполнители мероприятий Программы | Администрация Кривошеинского района |
|  | Администрации сельских поселений Кривошеинского района (по согласованию) |
|  | Управление образования Администрации Кривошеинского района |
|  | Отделение МВД России по Кривошеинскому району (по согласованию) |
| Управление Программой | Функции органа управления Программой выполняет районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, на заседаниях которой рассматриваются вопросы текущего исполнения Программы, а также текущего планирования мероприятий. |
| Ожидаемый эффект от реализации Программы | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 - 15% ежегодно |
|  | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 % ежегодно |
|  | Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности на 20 % |
|  | Снижение смертности и инвалидизации при дорожно-транспортных происшествиях на 10% за счет повышения качества оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе |
|  | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
|  | Повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с угоном транспортных средств |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района |

# Введение.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, в результате ДТП гибнут и становятся инвалидами дети.

Цели Программы достигаются путем реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов за счет организационно-планировочных и инженерных мер, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

# 1. Характеристика проблемы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении. Только за 2018 год в Кривошеинском районе произошло 41 ДТП, в которых погибло 2 человека, пострадало 10 человек.

Основными видами ДТП являются - наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство. Около половины всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств, свыше четверти всех происшествий - с неправильным выбором скорости движения. Имеются случаи совершения ДТП водителями в состоянии опьянения.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Общая смертность пострадавших в ДТП в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидность - в 6 раз выше, а пострадавшие нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще.

Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим также является одной из основных причин высокой смертности при ДТП.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии. Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти и других структур, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области. Кроме того, в условиях дефицитности местного бюджета существенно снижаются возможности для решения задач по обеспечению безопасности дорожного движения без привлечения дополнительного финансирования.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильным дорогам, обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

- создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, детских и молодежных организаций и объединений, реализующих социальные проекты в сфере воспитания;

- модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на максимальный охват детей, и создание условий обучения навыкам безопасного поведения участников дорожного движения на основе современных методов, технологий и оборудования;

- создание образовательной среды, обеспечивающей повышение качества подготовки кандидатов в водители транспортных средств и их готовности к участию в дорожном движении;

- повышение уровня соблюдения норм и правил в сфере дорожного движения за счет эффективной организации контрольно-надзорной деятельности, внедрения новых форм и методов надзора, широкого применения современных автоматических систем и средств, оптимизации нормативного правового регулирования;

- устранение наиболее опасных мест концентрации ДТП, предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, искусственных дорожных неровностей;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП и повышение эффективности их деятельности по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП, социальный риск (число лиц, пострадавших в результате ДТП, на 100 тысяч населения) в период с 2019 по 2021 год; транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств) в период с 2018 по 2021 год. Базовыми значениями таких показателей являются значения 2018 года.

| № п/п | Показатели | Базовый период | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Число лиц, погибших в ДТП (на 100 тыс. населения) | 17 | 14 | 12 | 9 |
| 2. | Социальный риск | 83 | 70 | 58 | 46 |
| 3. | Транспортный риск | 100 | 85 | 70 | 55 |

3. Система программных мероприятий

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по следующим направлениям Программы:

1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование и развитие систем поведения водителей транспортных средств, пешеходов, разработку мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы.

2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.

4. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при федеральной поддержке.

Реализация Программы предусматривается в течение трёх лет (2019 - 2021 годы).

Предполагаемый объем финансового обеспечения Программы за счет средств федерального, регионального, местного бюджета, внебюджетных средств в 2019 - 2021 годах - 1519 тыс. рублей, в том числе по этапам и годам:

первый этап (2019 год) - 573,3 тыс. рублей,

второй этап (2020 год) - 605,2 тыс. рублей,

третий этап (2021 год) - 340,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы, подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования Кривошеинский район на очередной финансовый год.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15 процентов ежегодно;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 - 15 процентов ежегодно;

уменьшение социально-экономического ущерба от гибели людей в результате ДТП

сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности на 20 процентов;

снижение смертности и инвалидизации при дорожно-транспортных происшествиях на 10 процентов за счет повышения качества оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе;

повышение уровня защищенности участников дорожного движения, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с угоном транспортных средств.

5. Организация управления Программой и контроль хода ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет районная Комиссия по  обеспечению безопасности дорожного движения в Кривошеинском районе (утверждена Постановление Администрации Кривошеинского района от 02.04.2009 № 171 «О районной Комиссии по  обеспечению безопасности дорожного движения в Кривошеинском районе»).

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района Томской области.

Исполнители Программы ежеквартально представляют ведущему специалисту по ГО и ЧС Администрации Кривошеинского района отчетность о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество средств, тыс. рублей |  |  | Всего по видам работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1. | Организация тематической наружной социальной рекламы, а также размещение материалов в средствах массовой информации по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий | 3 | 3 | 3 | 9 | Администрация Кривошеинского района |
| 2. | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения образовательных учреждений (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы и т.д.) | 2 | 2 | 2 | 6 | Управление образования администрации Кривошеинского района |
| 3. | Организация районного этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | Администрация Кривошеинского района, Управление образования администрации Кривошеинского района, ОГИБДД ОМВД РФ по Кривошеинскому району |
| Итого: |  | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 |  |

Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения.

| Наименование мероприятия | Количество средств, тыс. рублей |  |  | Всего по видам работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Установка дорожных знаков согласно схемы дислокации | 54,8 | 61,5 | 68,6 | 184,9 | Администрации муниципальных образований Кривошеинского района |
| Волдинское сельское поселение | 27,4 |  |  | 27,4 |  |
| Иштанское сельское поселение |  | 20,5 |  | 20,5 |  |
| Красноярское сельское поселение |  | 20,5 |  | 20,5 |  |
| Кривошеинское сельское поселение |  | 20,5 |  | 20,5 |  |
| Новокривошеинское сельское поселение |  |  | 32,3 | 32,3 |  |
| Петровское сельское поселение |  |  | 32,3 | 32,3 |  |
| Пудовское сельское поселение | 27,4 |  |  | 27,4 |  |
| Установка одиночных фонарей уличного освещения | 210 | 235,2 | 263,4 | 708,6 | Администрации муниципальных образований Кривошеинского района |
| Кривошеинское сельское поселение | 210 |  |  |  |  |
| Пудовское сельское поселение |  | 235,2 |  |  |  |
| Петровское сельское поселение |  |  | 263,4 |  |  |
| Разработка схем организации дорожного движения на территории муниципальных образований Кривошеинского района | 300 | 300 | - | 600 | Администрации муниципальных образований Кривошеинского района |
| Волдинское сельское поселение | 100 |  |  | 100 | Администрации муниципальных образований Кривошеинского района |
| Иштанское сельское поселение | 100 |  |  | 100 |  |
| Красноярское сельское поселение |  | 50 |  | 50 |  |
| Кривошеинское сельское поселение |  | 100 |  | 100 |  |
| Новокривошеинское сельское поселение |  | 100 |  | 100 |  |
| Петровское сельское поселение |  | 50 |  | 50 |  |
| Пудовское сельское поселение | 100 |  |  | 100 |  |
| Итого: | 564,8 | 596,7 | 332 | 1493,5 |  |

Объем финансового обеспечения Программы за период реализации 2019-2021 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество средств, тыс. рублей |  |  | Всего по видам работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 |
| 2. | Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения | 564,8 | 596,7 | 332 | 1493,5 |
| Итого: |  | 573,3 | 605,2 | 340,5 | 1519 |

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах» (далее - муниципальная программа) осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной программы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно раздела 6 «Оценка эффективности  программ» Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ МО Кривошеинский район (утвержден постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 № 758)