- АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.12.2017 | № 577 |
| --- | --- |

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района  на период 2018-2025 гг.»

(в редакции постановлений Администрации Кривошеинского района от 29.01.2021 № 51; от 08.02.2022 № 98, от 25.04.2022 № 320; от 31.01.2023 №74, от 15.09.2023 №544, от 26.01.2024 № 55, от 17.01.2025 № 25)

Во исполнение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», пунктами 5, 8, 9, 13 Порядка предоставления субсидий местным бюджетам Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Приложение № 8 к государственной программе «Развитие транспортной системы в Томской области»), утвержденного постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» в целях  реализации комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Кривошеинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Кривошеинского района от 12.02.2014 № 139 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг.»» признать утратившим силу с 01.01.2018 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)                                                                                                 С. А. Тайлашев

Горбиков Александр Петрович

(8-38-251) 2-12-47

kr-gap@tomsk.gov.ru

Управление финансов, Экономический отдел, Кондратьев Д.В., Прокуратура, МБУ «Кривошеинская  ЦМБ»

Приложение к постановлению

Администрации Кривошеинского

района от 19.12.2017. №577

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района

на период 2018-2025 гг.»

с. Кривошеино

2017 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация Кривошеинского района; Управление финансов Администрации Кривошеинского района; Администрации сельских поселений Кривошеинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2018-2025 годы. Этап реализации соответствует одному году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель (цели) программы | Приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | 1. Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района. 2. Проектирование новых и реконструкция имеющихся дорог и мостов, проектирование капитального ремонта дорог со сменой покрытия. 3. Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях. 4. Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники областной бюджет (по согласованию) | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |
|  |  | 138639,72 | 14734,30 | 19023,60 | 25688,82 | 22490,00 | 12000,00 | 12703,00 | 16000,0 | 16000,00 |
|  | Районный бюджет | 10152,72 | 320,00 | 870,86 | 846,49 | 1419,1 | 1052,40 | 1555,30 | 4088,5 | 0,00 |
|  | Бюджет поселений (справочно) | 16143,17 | 7547,10 | 1241,04 | 1892,38 | 1318,49 | 1212,65 | 1459,30 | 254,19 | 1218, 02 |
|  | всего по источникам | 164935,61 | 22601,40 | 21135,50 | 28427,69 | 25227,59 | 14265,05 | 15717,60 | 20342,69 | 17 218, 02 |
| Контроль за исполнением программы | Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют Администрация Кривошеинского района, соисполнители муниципальной программы, являющиеся главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Кривошеинский район Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общие положения

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Раздел I. Анализ текущей ситуации. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В составе Кривошеинского района находится 7 сельских поселений, включающие 22 населенных пункта. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильных дорог) по состоянию на 01.12.2017 г. составляет 232,946 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 45,085 км, (Протяженность внутрипоселковых дорог общего пользования в сельских поселениях и дорог стоящих на балансе Администрации Кривошеинского района приведена в приложении 1 к Программе и будет уточняться в процессе ее исполнения). В 2016 г. протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием составила 3,95 км или 1,73 % к общей протяженности автомобильных дорог местного значения, в 2017 г. – 2,75 км или 1,2 %, в 2018 г. - 2,37 км или 1 %, в 2019 г.-1,13 км или 0,5 %.

В 2019 году доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 69,6 %.

В сложившейся ситуации необходимо принять комплекс мер по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, в целях обеспечения  потребностей населения и экономики района.

Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их рационального использования в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства района. Этим обусловлена необходимость внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Программа предусматривает системное направление финансовых средств на осуществление вышеуказанных мероприятий в 2018-2025 годах, координацию усилий местного бюджета для этих целей.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы.

Цель разработки муниципальной программы направлена на приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние.

Для достижения цели Программы необходимо осуществление следующих  задач:

- Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района.

- Проектирование новых и реконструкция имеющихся дорог и мостов, проектирование капитального ремонта дорог со сменой покрытия.

- Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях.

- Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях.

Проблема выполнения указанных задач заключается в ограниченных возможностях бюджетов сельских поселений Кривошеинского района.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана на период 2018 – 2025 гг.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, мостов носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел IV. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает:

-  строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановку дорог в муниципальных образованиях;

- содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях.

Перечень основных программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлены в Приложении 2 к Программе.

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств консолидированного бюджета Томской области, Кривошеинского района и бюджетов поселений. Планируемый объем финансирования  на период 2018 – 2025 гг. составляет из средств областного бюджета –138639,72тыс. руб., из средств районного бюджета – 10052,62тыс. руб., из средств поселений (справочно) 16143,17тыс. руб. По годам объем финансирования в целом составляет:

-2018 г.- 22601,40 тыс. руб.;

-2019 г. – 21135,50 тыс. руб.;

-2020 г. – 28427,69 тыс. руб.;

-2021 г. –25227,59 тыс. руб.

-2022 г. –14265,05тыс. руб.;

-2023 г. – 15717,60тыс. руб.;

-2024 г. – 20342,69тыс. руб.;

-2025 г. – 17218,02тыс. руб.;

При изменении объемов финансирования  в процессе реализации Программы на очередной финансовый год производится корректировка суммы инвестирования путем внесения соответствующих изменений»;

Раздел V. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах  разграничения полномочий и предусматривает:

- взаимодействие Администрации Кривошеинского района с Администрацией Томской области, органами местного самоуправления сельских поселений Кривошеинского  района;

- ежегодное формирование документации организационного плана с определением объемов работ в рамках мероприятий Программы;

- организацию проведения торгов с целью определения организаций - исполнителей программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- мониторинг выполнения мероприятий Программы и сбор оперативной отчетной информации;

- ответственность всех заинтересованных участников данной Программы.

Заказчиком Программы выступает Администрация Кривошеинского района. Первый заместитель Главы Кривошеинского района осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы, обеспечивает взаимодействие с муниципальными образованиями района в решении вопросов по ее реализации. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление программой включает в себя следующие функции:

- отслеживание хода реализации Программы;

- взаимодействие с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения мероприятий.

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы.

Раздел VI. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района. Оценку результативности реализации Программы осуществляет ведущий специалист по экономической политике и целевым программам на основании годового отчета о ходе реализации Программы, представляемого Координатором (до 01 февраля года, следующего за отчетным).

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет главный специалист по делам строительства и архитектуры.

Раздел VII. Оценка рисков реализации Программы.

Факторы, влияющие на реализацию Программы можно разделить на внешние, независящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в районе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующее:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

Раздел VIII. Прогноз ожидаемых результатов. Целевые показатели Программы.

Для осуществления мониторинга реализации Программы устанавливаются целевые показатели указанные в Приложении 3 к Программе.

Прогнозные значения показателей могут корректироваться в процессе реализации Программы по мере строительства и ремонта автомобильных дорог, мостов и дорожных инженерных устройств и обстановки дорог. Оценка результативности реализации Программы производится путем сравнения фактических целевых показателей с прогнозными значениями установленными на каждый год реализации Программы.

Приложение 1

Протяженность внутрипоселковых дорог общего пользования в сельских поселениях и дорог стоящих на балансе

Администрации Кривошеинского района на 01.12.2017

| № п/п | Наименование муниципального образования | Категория | Протяженность, км. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт-цем | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | гравий | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | грунт | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | Всего | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям |
| 1. | Кривошеинское сельское поселение | IV | 13,433 | 10,070 | 48,449 | 36,337 | 0,0 | 0,0 | 61,882 | 46,412 |
| 2. | Красноярское сельское поселение | VI | 0,0 | 0,0 | 11,225 | 8,419 | 59,587 | 44,690 | 70,812 | 53,109 |
| 3. | Володинское сельское поселение | IV | 6,988 | 5,240 | 14,655 | 10,991 | 0,0 | 0,0 | 21,643 | 16,232 |
| 4. | Петровское сельское поселение | IV | 1,746 | 1,310 | 9,960 | 7,470 | 6,721 | 5,041 | 18,427 | 13,820 |
| 5. | Пудовское сельское поселение | IV | 10,818 | 8,110 | 4,129 | 3,097 | 1,169 | 0,877 | 16,116 | 12,087 |
| 6. | Новокривошеинское сельское поселение | IV | 3,600 | 2,700 | 8,363 | 6,272 | 7,193 | 5,395 | 19,156 | 14,367 |
| 7. | Иштанское сельское поселение | IV | 8,500 | 6,380 | 0,0 | 0,0 | 11,050 | 8,288 | 19,550 | 14,663 |
| 8. | Администрация Кривошеинского района |  | 0,0 | 0,0 | 5,360 | 4,020 | 0,0 | 0,0 | 5,360 | 4,020 |
|  | Итого |  | 45,085 | 33,810 | 102,141 | 76,606 | 85,720 | 64,291 | 232,946 | 174,710 |
|  | Доля в % |  |  | 74,99 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |

| № п/п | Наименование муниципального образования | Категория | Мосты |  |  | Трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | м | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | шт. | м | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям |
| 1. | Кривошеинское сельское поселение | IV | 3 | 113,0 | 3,0 | 50 | 462,0 | 138,0 |
| 2. | Красноярское сельское поселение | VI | 8 | 94,0 | 8,0 | 5 | 7,5 |  |
| 3. | Новокривошеинское сельское поселение | IV |  |  |  | 20 | 120,0 | 18,0 |
| 4. | Иштанское сельское поселение | IV |  |  |  | 3 | 14,0 | 7,0 |
|  | Итого |  | 11 | 207,0 | 11,0 | 78 | 603,5 | 163,0 |
|  | Доля в % |  |  |  | 5,31 |  |  | 27,01 |

Приложение 2

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 9 |
| 1 | Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановку дорог в муниципальных образованиях; | всего | 148268,32 | 0,00 | 122639,72 | 1090,49 | 24538,11 | Увеличение доли построенных и отремонтированных автомобильных дорог и мостов. |
|  |  | 2018 год | 22281,40 | 0,00 | 14734,30 | 0,00 | 7547,10 |  |
|  |  | 2019 год | 20264,64 | 0,00 | 19023,60 | 0,00 | 1241,04 |  |
|  |  | 2020 год | 28143,73 | 0,00 | 25688,82 | 562,53 | 1892,38 |  |
|  |  | 2021 год | 24336,45 | 0,00 | 22490,00 | 527,96 | 1318,49 |  |
|  |  | 2022 год | 13212,65 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 1212,65 |  |
|  |  | 2023 год | 14162,3 | 0,00 | 12703,00 | 0,00 | 1459,30 |  |
|  |  | 2024 год | 16 910,04 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 910,04 |  |
|  |  | 2025 год | 8957,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8957,11 |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях. | всего | 3974,46 | 0,00 | 0,00 | 5965,46 | 0,00 | Содержание дорог местного значения в нормативном состоянии. |
|  |  | 2018 год | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 год | 870,86 | 0,00 | 0,00 | 870,86 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 год | 283,96 | 0,00 | 0,00 | 283,96 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 год | 891,14 | 0,00 | 0,00 | 891,14 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 год | 1052,40 | 0,00 | 0,00 | 1052,40 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 год | 1555,30 | 0,00 | 0,00 | 1555,30 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 год | 495,90 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 год | 495,90 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: | всего | 154233,78 | 0,00 | 122639,72 | 7055,95 | 24538,11 |  |
|  |  | 2018 год | 22601,40 | 0,00 | 14734,30 | 320,00 | 7547,10 |  |
|  |  | 2019 год | 21135,50 | 0,00 | 19023,60 | 870,86 | 1241,04 |  |
|  |  | 2020 год | 28427,69 | 0,00 | 25688,82 | 846,49 | 1892,38 |  |
|  |  | 2021 год | 25227,59 | 0,00 | 22490,00 | 1419,10 | 1318,49 |  |
|  |  | 2022 год | 14265,05 | 0,00 | 12000,00 | 1052,40 | 1212,65 |  |
|  |  | 2023 год | 15717,60 | 0,00 | 12703,00 | 1555,30 | 1459,30 |  |
|  |  | 2024 год | 17405,94 | 0,00 | 16000,00 | 495,90 | 910,04 |  |
|  |  | 2025 год | 9453,01 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 8957,11 |  |

Перечень основных программных мероприятий

Приложение 3

Индикаторы цели и задач муниципальной программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Методика расчета | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (план) | 2025 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | ведомственная статистика | 157,53 | 153,6 | 150,84 | 149,55 | 147,07 | 145,18 | 144,22 | 143,00 |
| Задача 1. Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество утвержденных перечней автомобильных дорог сельских поселений | единиц | ведомственная статистика | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Задача 2. Проектирование новых и реконструкция имеющихся дорог и мостов, проектирование капитального ремонта дорог со сменой покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (всего) к протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | 69,03 | 67,31 | 64,02 | 63,48 | 63,05 | 61,66 | 61,36 | 60,7 |
| Задача 3. Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество отремонтированных автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств | км | ведомственная статистика | 2,366 | 3,228 | 2,987 | 1,320 | 2,483 | 1,888 | 0,966 | 1,217 |
| Задача 4. Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км | ведомственная статистика | 228,2 | 228,2 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,6 | 235,4 | 235,4 |