## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.02.2017г. № 69

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района

от 12.02.2014 №139 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017гг»

В целях приведения муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017гг.» в соответствие с фактическими объемами финансирования на 2014-2017 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кривошеинского района от 12.02.2014 г. №139 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017гг»» следующего содержания:
   1. Муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017гг» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет» и в сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

Приложение к постановлению

Администрации Кривошеинского

района от 13.02.2017 № 69

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района**

**на период 2014-2017 годы»**

**с. Кривошеино 2014 г.**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг.» (далее – Программа) | | | | | |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"» | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Кривошеинского района | | | | | |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Кривошеинского района | | | | | |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Кривошеинского района;  Управление финансов Администрации Кривошеинского района;  Администрации сельских поселений Кривошеинского района. | | | | | |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2014-2017 годы.  Этап реализации соответствует одному году. | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние. Содержание автомобильных дорог. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района; 2. Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях; 3. Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях. | | | | | |
| Объем и источники  финансирования  (с детализацией по годам  реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| областной бюджет  (по согласованию) | 20860,4 | - | - | 10430,2 | 10430,2 |
| Районный бюджет | 3832,859 | 1524,210 | 459,860 | 1685,789 | 163,000 |
| Бюджет поселений (справочно) | 1984,462 | - | - | 1435,504 | 548,958 |
| всего по  источникам | 26677,721 | 1524,210 | 459,860 | 13551,493 | 11142,158 |
| Показатели реализации муниципальной программы  и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Доля паспортизованных автомобильных дорог в муниципальных образованиях | | 98,47% | 100% |  |  |
| Доля построенных и отремонтированных автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях; | |  |  | 1,9% | 1,54% |
| Организация управления муниципальной программы | Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют Администрация Кривошеинского района, соисполнители муниципальной программы, являющиеся главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Кривошеинский район | | | | | |

**Общие положения**

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

В составе Кривошеинского района находится 7 сельских поселений, включающие 22 населенных пункта. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильных дорог) по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 228,23 км, в том числе с асфальтовым покрытием - 46,25 км, (протяженность автомобильных дорог приведена в приложении 1 к Программе и будет уточняться в процессе инвентаризации). В 2012 г. протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием составила 5,1 км. или 2,3 % к общей протяженности дорог, в 2013 г. - 6,784 км. или 3% от общей протяженности дорог.

В 2013 году доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, с асфальтовым покрытием составляет 86 %, с грунтовым покрытием – 80 %.

В сложившейся ситуации необходимо принять комплекс мер по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, в целях обеспечения потребностей населения и экономики района.

Прогнозируемая потребность в финансовых средствах на вышеуказанные цели в текущих ценах составляет 713 216,00 тыс. руб. (приложение 2 к Программе).

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их рационального использования в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства района. Этим обусловлена необходимость внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Программа предусматривает системное направление финансовых средств на осуществление вышеуказанных мероприятий и координацию усилий местного бюджета для этих целей.

**Раздел II. Цель и задачи Программы.**

Цель разработки муниципальной программы направлена на приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние.

Для достижения цели Программы необходимо осуществление следующих задач:

1. Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района;
2. Строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов в муниципальных образованиях. Строительство и ремонт инженерных устройств и обстановки дорог.
3. Содержание автомобильных дорог.

Проблема выполнения указанных задач заключается в ограниченных возможностях бюджетов сельских поселений Кривошеинского района.

**Раздел III. Сроки реализации Программы**

Программа разработана на период 2014 – 2017 гг.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с паспортизацией, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, мостов носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

**Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств консолидированного бюджета Томской области, Кривошеинского района и бюджетов поселений. Планируемый объем финансирования на период 2014-2017 гг. составляет 26677,721 тыс. руб., в т.ч. средства районного бюджета – 3832,859 тыс. руб., средства областного бюджета – 20860,4 тыс. руб. По годам объем финансирования в целом составляет;

-2014 г.- 1524,210 тыс. руб.;

-2015 г. – 459,860 тыс. руб.;

-2016 г. – 13551,493 тыс. руб.;

-2017 г. – 11142,158 тыс. руб.

При изменении объемов финансирования в процессе реализации Программы на очередной финансовый год производится корректировка суммы инвестирования путем внесения соответствующих изменений.

**Раздел V. Механизм реализации Программы.**

Механизм реализации Программы основан на принципах разграничения полномочий и предусматривает:

* взаимодействие Администрации Кривошеинского района с Администрацией Томской области, органами местного самоуправления сельских поселений района;
* ежегодное формирование документации организационного плана с определением объемов работ в рамках мероприятий Программы;
* организацию проведения торгов с целью определения организаций - исполнителей программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* мониторинг выполнения мероприятий Программы и сбор оперативной отчетной информации;
* ответственность всех заинтересованных участников данной Программы.

Расчет финансовой потребности Программы приведен в приложении 2 к программе, сводный перечень мероприятий Программы с распределением объемов финансирования по годам приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

**Раздел VI. Оценка рисков реализации Программы.**

Факторы, влияющие на реализацию Программы можно разделить на внешние, независящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в районе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующее:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

**Раздел VII.Организационно-функциональная структура**

**управления реализацией Программы**

Заказчиком Программы выступает Администрация Кривошеинского района. Заместитель Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы, обеспечивает взаимодействие с муниципальными образованиями района в решении вопросов по ее реализации. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Управление программой включает в себя следующие функции:

- отслеживание хода реализации Программы;

- взаимодействие с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения мероприятий.

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы.

**Раздел VIII. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района. Оценку результативности реализации Программы осуществляет ведущий специалист по экономической политике и целевым программам Администрации Кривошеинского района на основании годового отчета о ходе реализации Программы, представляемого Координатором (до 01 февраля года, следующего за отчетным).

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет главный специалист по делам строительства и архитектуры Администрации Кривошеинского района.

**Раздел IX.Целевые показатели Программы**

Для осуществления мониторинга реализации Программы устанавливаются следующие целевые показатели, приведенные в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель Программы | Планируемый прогноз, всего (км) | Показатели 2015 года (км) | | Показатели 2016 года (км) | | Показатели 2017 года (км) | |
| план | % выполнения | план | % выполнения от всех дорог | план | % выполнения/с нарастающим итогом |
| Доля паспортизованных автомобильных дорог в муниципальных образованиях | 228,23 | 133,314 | **100** | - | **100** | - | **100** |
| Доля построенных и отремонтированных автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях; | 228,23 |  |  | 4,046 | 1,9 | 1,54 | **1,54/3,44**  **(ожидаемо)** |

Плановое значение показателей могут корректироваться в процессе реализации Программы по мере и итогам проведения паспортизации дорог, строительства и ремонта автомобильных дорог, мостов и дорожных инженерных устройств и обстановки дорог. Оценка результативности реализации Программы производится путем сравнения фактических целевых показателей с плановым значением и с установленными значениями на каждый год реализации Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Протяженность автомобильных дорог Кривошеинского района на 01.01.2017** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование муниципального образования | Категория | Протяженность, км. | | | | | | | | Мосты | | | Трубы | | |
| Всего | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | асфальт. | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | гравий | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | грунт | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | шт. | м.п. | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | шт. | м.п. | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям |
| 1. | Володинское сельское поселение | **IV** | 21,64 | 18,011 | 6,99 | 6,291 | 14,65 | 11,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иштанское сельское поселение | **IV** | 19,55 | 16,490 | 8,50 | 7,650 |  |  | 11,05 | 8,840 |  |  |  | 3 | 14 | 7 |
| 3. | Красноярское сельское поселение | **VI** | 70,81 | 56,648 |  |  |  |  | 70,81 | 56,648 | 8 | 94 | 35,25 | 5 | 7,5 |  |
| 4. | Кривошеинское сельское поселение | **IV** | 57,17 | 47,196 | 14,60 | 13,14 | 42,09 | 33,672 | 0,48 | 0,384 | 3 | 113 | 0 | 50 | 462 | 138 |
| 5. | Новокривошеинское сельское поселение | **IV** | 19,16 | 17,968 | 3,60 | 3,24 | 8,363 | 6,688 | 7,19 | 8,040 |  |  |  | 20 | 120 | 18 |
| 6. | Петровское сельское поселение | **IV** | 18,43 | 14,631 | 1,75 | 1,58 | 9,960 | 7,680 | 6,72 | 5,376 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Пудовское сельское поселение | **IV** | 16,12 | 14,002 | 10,82 | 9,738 | 4,13 | 3,304 | 1,17 | 0,960 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Администрация района |  | 5,36 |  |  |  | 5,36 | 4,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | **228,23** | **184,95** | **46,25** | **41,63** | **84,55** | **67,35** | **97,42** | **80,25** | **11,00** | **207,00** | **35,25** | **78,00** | **603,50** | **163,00** |
|  | Доля в % |  |  | 81,035 |  | 90,01 |  | 79,66 |  | 82,37 |  |  | 17,029 |  |  | 27,009 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2 | |
|  |  |  |  | к муниципальной программе | | |
|  | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг» | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Расчет финансовой потребности на строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств, и обстановку дорог в муниципальном образовании Кривошеинский район на период 2015-2017 г.г.** | | | | | |
|  | Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) | Прогнозная стоимость проведения | Год проведения мероприятий, стоимость тыс. руб. | | |
|  |
|  | строительства и ремонта инженерных устройств и обстановки дорог, тыс. руб. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  | **Муниципальное образование "Володинское сельское поселение"** | | | | | |
|  | с.Володино | 17,840 | 57 088,000 |  | 2 511,655 | 1 474,129 |
|  | д.Новониколаевка | 2,300 | 7 360,000 |  |  |  |
|  | д. Старосайнаково | 1,500 | 4 800,000 |  |  |  |
|  | **Итого** | **21,640** | **69 248,000** | **0,000** | **2 511,655** | **1 474,129** |
|  | **Муниципальное образование "Иштанское сельское поселение"** | | | | | |
|  | с.Иштан | 5,450 | 17 440,000 |  | 365,389 | 789,876 |
|  | д.Карнаухово | 2,300 | 7 360,000 |  |  |  |
|  | с.Никольское | 7,300 | 23 360,000 |  |  |  |
|  | д.Рыбалово | 3,000 | 9 600,000 |  |  |  |
|  | д.Чагино | 1,500 | 4 800,000 |  |  |  |
|  | **Итого** | **19,550** | **62 560,000** | **0,000** | **365,389** | **789,876** |
|  | **Муниципальное образование "Красноярское сельское поселение"** | | | | | |
|  | с.Красный Яр | 70,810 | 226 592,000 |  |  |  |
|  |  | **70,810** | **226 592,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | **Муниципальное образование "Кривошеинское сельское поселение"** | | | | | |
|  | с.Жуково | 9,500 | 30 400,000 |  |  |  |
|  | д.Исламбуль | 1,500 | 4 800,000 |  |  |  |
|  | с.Кривошеино | 46,170 | 147 744,000 |  | 7 640,167 | 6 188,255 |
|  | **Итого** | **57,170** | **182 944,000** | **0,000** | **7 640,167** | **6 188,255** |
|  | **Муниципальное образование "Новокривошеинское сельское поселение"** | | | | | |
|  | д.Малиновка | 7,100 | 22 720,000 |  |  |  |
|  | с.Новокривошеино | 12,060 | 38 592,000 |  | 1 101,654 | 781,933 |
|  | **Итого** | **19,160** | **61 312,000** | **0,000** | **1 101,654** | **781,933** |
|  | **Муниципальное образование "Петровское сельское поселение"** | | | | | |
|  | д.Бараново | 2,300 | 7 360,000 |  |  |  |
|  | д.Егорово | 1,500 | 4 800,000 |  |  |  |
|  | д.Елизарьево | 5,200 | 16 640,000 |  |  |  |
|  | д.Петровка | 9,430 | 30 176,000 |  | 1 098,772 | 859,639 |
|  | **Итого** | **18,430** | **58 976,000** | **0,000** | **1 098,772** | **859,639** |
|  | **Муниципальное образование "Пудовское сельское поселение"** | | | | | |
|  | д.Вознесенка | 2,080 | 6 656,000 |  |  |  |
|  | с.Белосток | 4,350 | 13 920,000 |  |  |  |
|  | с.Крыловка | 2,550 | 8 160,000 |  |  |  |
|  | с.Пудовка | 7,140 | 22 848,000 |  | 833,856 | 885,326 |
|  | **Итого** | **16,120** | **51 584,000** | **0,000** | **833,856** | **885,326** |
|  | **Всего по вышеперечисленным мероприятиям** | **222,880** | **713 216,000** | **0,000** | **13 551,493** | **10 979,158** |
|  | **Итого в %** |  |  | **0,00%** | **1,90%** | **1,54%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | |  |
|  |  |  |  |  |  | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг» | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Распределение объемов финансирования по годам** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование цели, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирова-ния (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений (справочно) | внебюджетных источников | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района; | всего | 1804,51 |  |  | 1804,510 |  |  | Администрация Кривошеинского района; Управление финансов Администрации Кривошеинского района; Администрации сельских поселений Кривошеинского района | Наличие паспортов на земельные участки, под автомобильными дорогами, постановка их на кадастровый учет |
|  |  | 2014 год | 1524,21 |  |  | 1524,210 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 280,3 |  |  | 280,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановку дорог в муниципальных образованиях; | всего | 23837,209 | 0 | 20860,400 | 992,347 | 1984,462 |  |  | Увеличение доли построенных и отремонтированных автомобильных дорог и мостов в муниципальных образованиях; |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 179,560 |  |  | 179,560 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 12678,491 |  | 10430,200 | 812,787 | 1435,504 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 10979,158 |  | 10430,200 |  | 548,958 |  |  |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях. | всего | 1036,002 |  |  | 1036,002 |  |  |  | Увеличение доли построенных и отремонтированных дорожных инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях. |
|  |  | 2014 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 873,002 |  |  | 873,002 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 163,000 |  |  | 163,000 |  |  |  |  |
|  |  | всего | **26677,721** | **0,000** | **20860,400** | **3832,859** | **1984,462** | **0,000** |  |  |
|  |  | 2014 год | **1524,21** | **0** | **0** | **1524,210** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | 2015 год | **459,86** | **0** | **0** | **459,860** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | 2016 год | **13551,493** | **0** | **10430,200** | **1685,789** | **1435,504** | **0** |  |  |
|  |  | 2017 год | **11142,158** | **0** | **10430,200** | **163,000** | **548,958** | **0** |  |  |