## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.10.2013                                								№ 730

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации Кривошеинского района от 13.11.2012

№ 685 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Водоснабжение сельских населенных пунктов  муниципального

образования  Кривошеинский район Томской области на  2012- 2017 годы»

В целях  приведения в соответствие  с действующим законодательством, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от  13.11.2012

№ 685 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Водоснабжение сельских населенных пунктов  муниципального образования  Кривошеинский район Томской области на  2012-  2017 годы»  следующие изменения:

1.1 Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение сельских населенных пунктов  муниципального образования  Кривошеинский район на  2012-2017 годы».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить муниципальную программу  «Водоснабжение сельских населенных пунктов  муниципального образования  Кривошеинский район на  2012-2017 годы» (далее – МП «Водоснабжение села») согласно приложению   к настоящему постановлению».

1.3.  По всему  тексту постановления слова «ДЦП «Водоснабжение села» заменить словами «МП «Водоснабжение села».

1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Разместить настоящее постановление в сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на    заместителя Главы муниципального образования Кривошеинский район по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и социальным вопросам  Кондратьева Д.В.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)					                   	А.В. Разумников

Шадрина Людмила Михайловна (838251)2-10-31

Верно

Управляющий делами Администрации			                  	      М.Ю. Каричева

Направлено

Прокуратура-1-экз.

Управление финансов-1экз.

Сельские поселения-7экз.

Зам главы района- 2 экз.

Приложение

к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от 02.10.2013 № 730

Муниципальная программа

«Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы»

1. Понятия

В целях  реализации муниципальной программы «Водоснабжение сельских населенных пунктов  муниципального образования  Кривошеинский район на  2012-2017 годы» (далее - МП «Водоснабжение села»)  используются  следующие понятия:

Инициатор разработки  МП «Водоснабжение села»  –Администрация  (исполнительно распорядительный орган муниципального образования) – Администрация Кривошеинского района (далее- Администрация Кривошеинского района);

Заказчик МП «Водоснабжение села» - Администрация Кривошеинского района, исполнительно-распорядительные органы сельских  поселений  Кривошеинского района. Заказчик осуществляет разработку проекта  программы и является  ответственным исполнителем  реализации  МП «Водоснабжение села»;

Координатор МП «Водоснабжение села»- Администрация Кривошеинского района.

2.Паспорт муниципальной  программы

«Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы» (краткое название – МП «Водоснабжение села») |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013года»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017годы»; Постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а «О долгосрочных целевых программах Томской области»; Постановление Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы социальное развитие села Томской области до 2015 года»; Постановление Администрации Томской области от 21.03.2012 № 105а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской области» на 2012-2017годы»; Постановление Администрации Томской области от 25.10.2012 № 424а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах» |
| Инициатор | Администрация Кривошеинского района |
| Заказчик | -Администрация Кривошеинского района; - Администрации сельских поселений Кривошеинского района |
| Координатор | Администрация Кривошеинского района |
| Стратегическая цель | устойчивое развитие населенных пунктов Кривошеинского района, повышение занятости и уровня жизни сельского населения района, развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях района |
| Цель Программы | создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества |
| Задачи Программы | - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - обеспечение финансового оздоровления объектов водоснабжения и водоотведения; -создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; -привлечение инвестиций для реализации проектов по модернизации объектов водоснабжения; -обеспечение бюджетной поддержки (бюджетов всех уровней) модернизации коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района; -создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности Кривошеинского района. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования МП «Водоснабжение села» составляет 111 113,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального образования Кривошеинский район – 26 938,3 тыс. рублей |
| Методы реализации Программы | Программно - целевой метод: реализация инвестиционных проектов и программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | Строительство и реконструкция за 2012-2017 годы в сельских поселениях Кривошеинского района 43,2 км сетей водоснабжения |
| Органы управления Программой | Реализацию МП «Водоснабжение села» осуществляют заказчик и координатор. Контроль за реализацией осуществляет Глава Кривошеинского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП «Водоснабжение села» осуществляет заказчик и координатор. |

3.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Деятельность коммунального комплекса Кривошеинского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг. Причиной возникновения проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в частности водопроводного хозяйства, ее технологической отсталостью. В районе 106,8 километра водопроводных сетей  и  2 станции очистки воды (с. Кривошеино, с. Петровка).

Отсутствие финансовых ресурсов, невыполнение планов по своевременной замене ветхих водопроводных сетей приводит к аварийным ситуациям, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг.  Основная часть жилищного фонда Кривошеинского района не имеет элементарных коммунальных удобств, 59,0 % жилищного фонда не оснащено водопроводом, население пользуется уличными водоразборными колонками или колодцами.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, в результате чего 70 процентов сельского населения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, - к вторичному загрязнению водопроводных систем.

Нормативный срок эксплуатации сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов. Процент износа составляет не менее 70%. Потери и неучтённый расход воды составляют более 30%.

Сверхнормативный износ основных фондов в коммунальной сфере, сопровождается интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Стремительно ухудшается демографическая ситуация. Население района  за последнее пять лет сократилось на  16,3 % .

Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. Сохранение деструктивных демографических процессов на селе, а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Решение одной из проблем коммунальной сферы -  водоснабжение, позволит осуществить переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной и социальной сферы в сельских  поселениях  Кривошеинского района.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации МП «Водоснабжение села» и ее финансирования за счет средств  бюджета муниципального района обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений Кривошеинского района и эффективного функционирования агропромышленного производства Кривошеинского района необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда.

Без финансовой поддержки федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования Кривошеинский район в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

В период с 2009 года по 2011 год  реконструировано  лишь 5,7 км сетей питьевого водоснабжения:

Таблица 1

(метров)

| № | Наименование СП | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Кривошеинское СП | 2695 | 661 | 1069 | 965 |
| 2 | Красноярское СП | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 3 | Володинское СП | 1690 | 380 | 600 | 710 |
| 4 | Петровское СП | 400 | 100 | 300 | 0 |
| 5 | Пудовское СП | 564 | 0 | 564 | 0 |
| 6 | Новокривошеинское СП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Иштанское СП | 250 | 0 | 0 | 250 |
|  | Всего | 5759 | 1301 | 2533 | 1925 |

4. Цели и задачи МП «Водоснабжение села»

Основными целями МП «Водоснабжение села» являются:

- устойчивое развитие сельских поселений Кривошеинского района;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

Основными  задачами МП «Водоснабжение села»   являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансового оздоровления объектов водоснабжения и водоотведения;

-создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

-привлечение инвестиций  для реализации проектов по модернизации объектов водоснабжения;

-обеспечение бюджетной поддержки (бюджетов всех уровней) модернизации коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района;

-создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности Кривошеинского района.

В результате реализации мероприятий МП «Водоснабжение села» улучшатся жилищные условия сельских жителей, повысится уровень и качество предоставления коммунальных услуг, обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой.

5. Сроки и этапы реализации

МП «Водоснабжение села»

Таблица  2

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация инвестиционных проектов и программных мероприятий | 2012-2017 | - Строительство и реконструкция в сельских поселениях Кривошеинского района 43,2 км сетей водоснабжения; - Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; - Гарантии соответствующего качества коммунальных услуг по водоснабжению населения и объектов социальной сферы. |

6. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации МП «Водоснабжение села» являются средства бюджета муниципального образования Кривошеинский район, средства сельских поселений. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП «Водоснабжение села» учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП «Водоснабжение села».

Расчет   размера  разного уровня   финансирования МП «Водоснабжение села» был выполнен  согласно:

- Закона Томской области  от 13.12.2011 № 338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- Закона Томской области  от 06.01.2013 № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

-  Постановления  Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы социальное развитие села Томской области до 2015 года»;

- Постановления Администрации Томской области от  21.03.2012  № 105а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской области» на  2012-2017 годы»;

- Постановления Администрации Томской области   от 25.10.2012 № 424а  «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»;

- Постановления Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных   образований Томской области  и  их  расходования»;

-    Программ  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Кривошеинского района на период  с 2011 по 2015 годы и на перспективу до 2020 года.

Общий объем финансирования  МП «Водоснабжение села» составляет:

Таблица 3 Структура финансирования МП «Водоснабжение села»

| Годы | Источники финансирования ,тыс. руб. |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (на условия софинансирования) | Областной бюджет (на условия софинансирования) | Районный бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2012 | 0 | 7 496,8 | 1 347,0 | 312,5 | 0 | 9 156,3 |
| 2013 | 0 | 15 741,0 | 3 626,7 | 837,3 | 0 | 20 305,0 |
| 2014 | 0 | 18 186,0 | 3 886,1 | 1 010,7 | 0 | 23 082,8 |
| 2015 | 0 | 26 599,0 | 6 322,3 | 1 621,9 | 60,0 | 34 603,2 |
| 2016 | 0 | 5 495,0 | 1 820,5 | 565,5 | 60,0 | 7 941,0 |
| 2017 | 0 | 10 467,2 | 4 441,9 | 1 145,9 | 70,0 | 16 125,0 |
| Итого | 0 | 83 985,0 | 21 444,5 | 5 493,8 | 190,0 | 111 113,3 |

Предполагается привлечь средства  областного бюджета, а при участии Томской области в федеральных целевых программах, планируется привлечение средств федерального бюджета. Предполагаемый общий объем привлекаемых средств составит 84,0  млн.  рублей.

Объемы финансирования мероприятий МП «Водоснабжение села» подлежат уточнению при формировании областного бюджета и  бюджета муниципального образования Кривошеинский район на соответствующий финансовый год.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП «Водоснабжение села»  утверждается решением  Думы Кривошеинского района  о бюджете  на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей  целевой статье расходов бюджета.

7. Методы реализации МП «Водоснабжение села»

и ожидаемые результаты

При финансировании соответствующих мероприятий МП «Водоснабжение села» одновременно за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме субсидий.

Порядок предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов устанавливается нормативным правовым актом Администрации Томской области.

Отбор исполнителей мероприятий МП «Водоснабжение села»  из числа юридических лиц и физических лиц осуществляется на конкурсной основе.

- Метод реализации программы – программно-целевой.

8. Система организации контроля за исполнением

Управление процессом реализации МП «Водоснабжение села» осуществляет Глава муниципального образования Кривошеинский район (далее - Глава Администрации района).

Для проведения текущего мониторинга реализации МП «Водоснабжение села» сельские поселения района  ежеквартально представляют в Администрацию Кривошеинского района, по адресу Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина,26 отчет о ходе реализации МП «Водоснабжение села» согласно  Приложению 3   МП «Водоснабжение села».

Контроль за ходом выполнения МП «Водоснабжение села» осуществляют Дума Кривошеинского района, Глава Кривошеинского района, иные государственные и федеральные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством.

9. Оценка эффективности реализации

МП «Водоснабжение села»

В результате реализации МП «Водоснабжение села»:

- будут созданы предпосылки для устойчивого развития сельских поселений района, основы для повышения престижности проживания в сельской местности, расширения рынка труда и обеспечения его привлекательности, сокращен дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;

- улучшатся жилищные условия сельских жителей, повысится уровень предоставления коммунальных услуг;

- возрастет  обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой, соответствующей  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

- В ходе реализации программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов:  реконструкция за 2012-2017 годы 43,2  км сетей:

- Таблица  4

- (метров)

| № | Наименование СП | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Кривошеинское СП | 7088 | 1489 | 934 | 2215 | 750 | 600 | 1100 |
| 2 | Красноярское СП | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Володинское СП | 6493 | 0 | 0 | 1100 | 3573 | 500 | 1320 |
| 4 | Петровское СП | 6800 | 0 | 0 | 2600 | 1400 | 500 | 2300 |
| 5 | Пудовское СП | 7593 | 1607 | 2993 | 0 | 2993 | 0 | 0 |
| 6 | Новокривошеинское СП | 11968 | 48 | 4768 | 7152 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Иштанское СП | 2878 | 615 | 0 | 1958 | 305 | 0 | 0 |
|  | Всего | 43220 | 3759 | 9095 | 15025 | 9021 | 1600 | 4720 |

10 Система  программных  мероприятий

10.1. Развитие систем водоснабжения в муниципальном образовании

Кривошеинский район

В области развития систем водоснабжения в сельской местности  приоритетным является обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки.

Объемы финансирования капитальных вложений  в развитие системы водоснабжения в районе   по мероприятиям   МП «Водоснабжение села» на  2012-2017 годы   приведены   в Приложении 1.

Конкретизацию мероприятий МП «Водоснабжение села» по развитию систем водоснабжения в сельских поселениях  Кривошеинского района   на 2012-2017 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2012 года, путем внесения изменений  в МП «Водоснабжение села». Приоритетным правом будут наделены те сельские поселения, администрации которых раньше оформят проектно-сметную документацию и представят её для рассмотрения в Администрацию района.

Таблица  5 Сводный объем финансирования  капитальных  вложений в развитие системы водоснабжения  Кривошеинского района

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы, период | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| 2012 год | 8496,8 | 0 | 7496,8 | 997,0 | 3,0 | 0 |
| 2013 год | 16065,0 | 0 | 14113,0 | 1816,0 | 136,0 | 0 |
| 2014 год | 22318,0 | 0 | 18186,0 | 3297,0 | 835,0 | 0 |
| 2015 год | 33566,0 | 0 | 26599,0 | 5532,6 | 1374,4 | 60,0 |
| 2016 год | 6931,0 | 0 | 5495,0 | 1049,5 | 326,5 | 60,0 |
| 2017 год | 14955,0 | 0 | 10467,2 | 3543,9 | 883,9 | 60,0 |
| Всего по программе: | 102331,8 | 0 | 82357,0 | 16236,0 | 3558,8 | 180,0 |

Разработка  предпроектной и проектной документации  для включения  в федеральные и областные целевые программы на условиях софинансирования  (Приложение 2):

Таблица 6 Сводный объем финансирования  предпроектной и проектной документации

| Период | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет района | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| 2012 год | ## 659,5 | ## 0 | ## 350,0 | ## 309,5 | ## 0 |
| 2013 год | 4 140,0 | 1 628,0 | 1810,7 | 701,3 | 0 |
| 2014 год | 764,8 | 0 | 589,1 | 175,7 | 0 |
| 2015год | 1 037,2 | 0 | 789,7 | 247,5 | 0 |
| 2016год | 1 010,0 | 0 | 771,0 | 239,0 | 0 |
| 2017год | 1 170,0 | 0 | 898,0 | 262,0 | 10,0 |
| Всего по программе | 8 781,5 | 1 628,0 | 5 208,5 | 1 935,0 | 10,0 |

Приложение 3 к МП «Водоснабжение села»

Ежеквартальный отчет

за ____ месяцев 20____ года

о реализации мероприятий МП «Водоснабжение села»

___________________________________(сельское поселение)

| NN пп | Наименование мероприятия МП | Источник и объем бюджетных ассигнований на 20___ год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года (обязательное описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  | общий объем финансирования |  |  |
|  |  | утверж- дено МП | профинан- сировано с начала года | утверж- дено МП | профинан- сировано с начала года | утверж- дено МП | профинан- сировано с начала года | утверж- дено МП | профинан- сировано с начала года | утверж- дено МП (ст. 3 + стр. 5 + стр. 7 + стр. 9) | профинан- сировано с начала года (ст. 4 + стр. 6 + стр. 8 + стр. 10) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель _____________________________   (Глава сельского поселения)

Исполнитель