## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.11.2012 № 685

 с. Кривошеино

 Томской области

Об утверждении муниципальной программы«Водоснабжение сельских населенных

пунктов муниципального образованияКривошеинский район Томской области

на 2012-2017 годы»*(в редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 02.10.2013 № 730; от 28.03.2014 № 190; от 17.06.2014 № 351; от 08.09.2014 № 585; от 31.03.2016 № 108)*

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а «О долгосрочных целевых программах Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Утвердить муниципальную программу «Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы» (далее – МП «Водоснабжение села») согласно приложению к настоящему постановлению.*(в редакции Постановления Администрации Кривошеинского района от 02.10.2013 № 730*

 2. Ответственность за реализацию МП «Водоснабжение села» в разрезе сельских поселений возложить на Глав сельских поселений Кривошеинского района.

3. Управлению финансов Администрации Кривошеинского района (Ерохиной И.В.) производить выделение денежных средств на реализацию мероприятий МП «Водоснабжение села» в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального образования Кривошеинский район на очередной финансовый год.*(в редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 28.03.2014 № 190).*

4.Обнародовать МП «Водоснабжение села» посредством рассылки в администрации сельских поселений Кривошеинского района, направления в МБУ «Кривошеинская ЦМБ» и размещения в электронном виде на сайте Администрации Кривошеинского района.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кривошеинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Дроздова Ю. В.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) А.В. Разумников

Приложение

к постановлению

Администрации Кривошеинского района

от 13.11.2012 № 685

**Муниципальная программа**

**«Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы»**

**1. Понятия**

 В целях реализации муниципальной программы «Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы» (далее - МП «Водоснабжение села») используются следующие понятия:

Инициатор разработки МП «Водоснабжение села» –Администрация (исполнительно распорядительный орган муниципального образования) – Администрация Кривошеинского района (далее- Администрация Кривошеинского района);

Заказчик МП «Водоснабжение села» - Администрация Кривошеинского района, исполнительно-распорядительные органы сельских поселений Кривошеинского района. Заказчик осуществляет разработку проекта программы и является ответственным исполнителем реализации МП «Водоснабжение села»;

Координатор МП «Водоснабжение села»- Администрация Кривошеинского района.

**2.Паспорт муниципальной программы**

**«Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа«Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы» (краткое название – МП «Водоснабжение села») |
|  Основание для разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013года»;Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017годы»; Постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а «О долгосрочных целевых программах Томской области»; Постановление Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы социальное развитие села Томской области до 2015 года»;Постановление Администрации Томской области от 21.03.2012  № 105а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской области» на 2012-2017годы»;Постановление Администрации Томской области от 25.10.2012 № 424а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»  |
| Инициатор  |  Администрация Кривошеинского района  |
| Заказчик | -Администрация Кривошеинского района;- Администрации сельских поселений Кривошеинского района  |
| Координатор | Администрация Кривошеинского района  |
| Стратегическая цель  | устойчивое развитие населенных пунктов Кривошеинского района, повышение занятости и уровня жизни сельского населения района, развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях района |
|  Цель Программы | создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества  |
| Задачи Программы | - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;- обеспечение финансового оздоровления объектов водоснабжения и водоотведения;-создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;-привлечение инвестиций для реализации проектов по модернизации объектов водоснабжения;-обеспечение бюджетной поддержки (бюджетов всех уровней) модернизации коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района;-создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности Кривошеинского района. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  2012 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования МП «Водоснабжение села» составляет 100 181,45 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кривошеинский район – 18 209,65 тыс. руб |
| Методы реализации Программы | Программно - целевой метод: реализация инвестиционных проектов и программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | Строительство и реконструкция за 2012-2017 годы в сельских поселениях Кривошеинского района 43,2 км сетей водоснабжения |
| Органы управления Программой  |  Реализацию МП «Водоснабжение села» осуществляют заказчик и координатор. Контроль за реализацией осуществляет Глава Кривошеинского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП «Водоснабжение села» осуществляет заказчик и координатор. |

**3.Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом**

 Деятельность коммунального комплекса Кривошеинского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг. Причиной возникновения проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в частности водопроводного хозяйства, ее технологической отсталостью. В районе 106,8 километра водопроводных сетей и 2 станции очистки воды (с. Кривошеино, с. Петровка).

Отсутствие финансовых ресурсов, невыполнение планов по своевременной замене ветхих водопроводных сетей приводит к аварийным ситуациям, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Основная часть жилищного фонда Кривошеинского района не имеет элементарных коммунальных удобств, 59,0 % жилищного фонда не оснащено водопроводом, население пользуется уличными водоразборными колонками или колодцами.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, в результате чего 70 процентов сельского населения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, - к вторичному загрязнению водопроводных систем.

Нормативный срок эксплуатации сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов. Процент износа составляет не менее 70%. Потери и неучтённый расход воды составляют более 30%.

 Сверхнормативный износ основных фондов в коммунальной сфере, сопровождается интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Стремительно ухудшается демографическая ситуация. Население района за последнее пять лет сократилось на 16,3 % .

Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. Сохранение деструктивных демографических процессов на селе, а также преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

 Решение одной из проблем коммунальной сферы - водоснабжение, позволит осуществить переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной и социальной сферы в сельских поселениях Кривошеинского района.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

 Таким образом, необходимость реализации МП «Водоснабжение села» и ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений Кривошеинского района и эффективного функционирования агропромышленного производства Кривошеинского района необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда.

Без финансовой поддержки федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования Кривошеинский район в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

В период с 2009 года по 2011 год реконструировано лишь 5,7 км сетей питьевого водоснабжения:

Таблица 1

(метров)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование СП  | **Годы**  |
| **Всего**  | **2009** | **2010** | **2011** |
| 1 | Кривошеинское СП  | **2695** | 661 | 1069 | 965 |
| 2 | Красноярское СП | **160** | 160 | 0 | 0 |
| 3 | Володинское СП  | **1690** | 380 | 600 | 710 |
| 4 | Петровское СП  | **400** | 100 | 300 | 0 |
| 5 | Пудовское СП  | **564** | 0 | 564 | 0 |
| 6 | Новокривошеинское СП  | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Иштанское СП  | **250** | 0 | 0 | 250 |
|  | **Всего**  | **5759** | **1301** | **2533** | **1925** |

**4. Цели и задачи МП «Водоснабжение села»**

 **Основными целями** МП «Водоснабжение села» являются:

- устойчивое развитие сельских поселений Кривошеинского района;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

**Основными задачами** МП «Водоснабжение села» являются:

 - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

 - обеспечение финансового оздоровления объектов водоснабжения и водоотведения;

 -создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

 -привлечение инвестиций для реализации проектов по модернизации объектов водоснабжения;

 -обеспечение бюджетной поддержки (бюджетов всех уровней) модернизации коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района;

-создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности Кривошеинского района.

В результате реализации мероприятий МП «Водоснабжение села» улучшатся жилищные условия сельских жителей, повысится уровень и качество предоставления коммунальных услуг, обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой.

**5. Сроки и этапы реализации**

**МП «Водоснабжение села»**

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| 1 | Реализация инвестиционныхпроектов и программных мероприятий | 2012-2017 | - Строительство и реконструкция в сельских поселениях Кривошеинского района 43,2 км сетей водоснабжения; - Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;- Гарантии соответствующего качества коммунальных услуг по водоснабжению населения и объектов социальной сферы. |

**6. Объемы и источники финансирования**

Финансовой основой реализации МП «Водоснабжение села» являются средства бюджета муниципального образования Кривошеинский район, средства бюджетов сельских поселений. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования МП «Водоснабжение села» учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения МП «Водоснабжение села».

 Расчет размера разного уровня финансирования МП «Водоснабжение села» был выполнен согласно:

 -Закона Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов»;

­- Закона Томской области от 13.12.2011 №338-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- Постановления Администрации Томской области от 21.03.2012 № 105а «Об утверждении государственной программы «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы»;

- Постановления Администрации Томской области от 25.10.2012 № 424а «Об утверждении государственной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»;

- Постановления Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования»;

- Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Кривошеинского района на период с 2011 по 2015 годы и на перспективу до 2020 года.*(в редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 17.06.2014 № 351)*

Общий объем финансирования МП «Водоснабжение села» составляет:

**Таблица 3 Структура финансирования МП «Водоснабжение села»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Источники финансирования ,тыс. руб. | *Всего,**тыс. руб.* |
| Федеральный бюджет(на условия софинансирования) | Областной бюджет (на условия софинансирования) | Районный бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7* |
| 2012 | 0,0 | 7496,8 | 1347,0 | 312,5 | 0,0 | *9156,3* |
| 2013 | 0,0 | 14113,0 | 2735,3 | 482,0 | 0,0 | *17330,3* |
| 2014 | 0,0 | 0 | 1722,9 | 312,6 | 0,0 | *2035,5* |
| 2015 | 0,0 | 150,0 | 5527,7 | 254,65 | 0,0 | *5932,35* |
| 2016 | 0,0, | 0,0 | 196,6 | 0,0 | 0,0 | *196,6* |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,0* |
| ***Итого*** | ***0,0*** | ***21759,8*** | ***9806,6*** | ***1361,75*** | ***0,0*** | ***34651,05*** |

Предполагается привлечь средства областного бюджета, а при участии Томской области в федеральных целевых программах, планируется привлечение средств федерального бюджета. Предполагаемый общий объем привлекаемых средств составит 34,65 млн. рублей.*(в редакции Постановления Администрации Кривошеинского района от 31.03.2016 № 108)*

Объемы финансирования мероприятий МП «Водоснабжение села» подлежат уточнению при формировании областного бюджета и бюджета муниципального образования Кривошеинский район на соответствующий финансовый год.*(в редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 17.06.2014 № 351)*

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП «Водоснабжение села» утверждается решением Думы Кривошеинского района о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей целевой статье расходов бюджета.*(в редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 17.06.2014 № 351)*

**7. Методы реализации МП «Водоснабжение села»**

**и ожидаемые результаты**

При финансировании соответствующих мероприятий МП «Водоснабжение села» одновременно за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме субсидий.

Порядок предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов устанавливается нормативным правовым актом Администрации Томской области.

Отбор исполнителей мероприятий МП «Водоснабжение села» из числа юридических лиц и физических лиц осуществляется на конкурсной основе.

Метод реализации программы – программно-целевой.

**8. Система организации контроля за исполнением**

Управление процессом реализации МП «Водоснабжение села» осуществляет Глава муниципального образования Кривошеинский район (далее - Глава Администрации района).

Для проведения текущего мониторинга реализации МП «Водоснабжение села» сельские поселения района ежеквартально представляют в Администрацию Кривошеинского района, по адресу Томская область, с. Кривошеино, ул. Ленина,26 отчет о ходе реализации МП «Водоснабжение села» согласно Приложению 3 МП «Водоснабжение села».

Контроль за ходом выполнения МП «Водоснабжение села» осуществляют Дума Кривошеинского района, Глава Кривошеинского района, иные государственные и федеральные органы в соответствии с их компетенцией, определенной федеральным и областным законодательством.

**9. Оценка эффективности реализации**

**МП «Водоснабжение села»**

В результате реализации МП «Водоснабжение села»:

- будут созданы предпосылки для устойчивого развития сельских поселений района, основы для повышения престижности проживания в сельской местности, расширения рынка труда и обеспечения его привлекательности, сокращен дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;

- улучшатся жилищные условия сельских жителей, повысится уровень предоставления коммунальных услуг;

- возрастет обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

В ходе реализации программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов: реконструкция за 2012-2017 годы 30,111 км сетей:

 Таблица 4

(метров)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование СП  | **Годы**  |
| **Всего**  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Кривошеинское СП  | **4638** | 1489 | 934 | 2215 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Красноярское СП | **400** | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Володинское СП  | **1100** | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Петровское СП  | **2600** | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пудовское СП  | **4600** | 1607 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Новокривошеинское СП  | **14200** | 48 | 4768 | 7152 | 2232 | 0 | 0 |
| 7 | Иштанское СП  | **3073** | 615 | 0 | 1958 | 0 | 500 | 0 |
|  | **Всего**  | **30611** | **3759** | **9095** | **15025** | **2232** | **500** | **0** |

**10 Система программных мероприятий**

**10.1. Развитие систем водоснабжения в муниципальном образовании**

**Кривошеинский район**

В области развития систем водоснабжения в сельской местности приоритетным является обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки.

Объемы финансирования капитальных вложений в развитие системы водоснабжения в районе по мероприятиям МП «Водоснабжение села» на 2012-2017 годы приведены в Приложении 1.

Конкретизацию мероприятий МП «Водоснабжение села» по развитию систем водоснабжения в сельских поселениях Кривошеинского района на 2012-2017 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2012 года, путем внесения изменений в МП «Водоснабжение села». Приоритетным правом будут наделены те сельские поселения, администрации которых раньше оформят проектно-сметную документацию и представят её для рассмотрения в Администрацию района. *(в редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 28.03.2014 № 190).*

**Таблица 5 Сводный объем финансирования капитальных вложений в развитие системы водоснабжения Кривошеинского района**

|  |
| --- |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ, тыс. руб.**  |
| Строительно-монтажные работы, период  | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства | Всего  |
| 2012 год | 0 | 7496,8 | 997,0 | 3,0 | 0,0 | 8496,8 |
| 2013 год | 0 | 14113,0 | 1816,0 | 136,0 | 0,0 | 16065,0 |
| 2014 год | 0 | 0 | 1146,4 | 259,10 | 0,0 | 1405,5 |
| 2015 год | 0 | 150,0 | 5527,7 | 254,65 | 0,0 | 5932,35 |
| 2016 год | 0 | 0,0 | 196,6 | 0,0 | 0,0 | 46855,0 |
| 2017 год | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16030,0 |
| **Всего по программе:** | **0** | **21759,8** | **9683,7** | **652,75** | **0,0** | **32096,25** |

Разработка предпроектной и проектной документации для включения в федеральные и областные целевые программы на условиях софинансирования (Приложение 2):

**Таблица 6 Сводный объем финансирования предпроектной и проектной документации**

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Объем финансирования (тыс. руб.) |
|  | Областной бюджет  | Бюджет района  | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства | Всего  |
| 2012 год | 0,0 | 350,0 | 309,5 | 0,0 | 659,5 |
| 2013 год | 0,0 | 919,3 | 346,0 | 0,0 | 1265,3 |
| 2014 год | 0,0 | 576,5 | 53,5 | 0,0 | 630,0 |
| 2015год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе** | **0,0** | **1845,8** | **709,0** | **0,0** | **2554,8** |

Приложение 3 к МП «Водоснабжение села»

 Ежеквартальный отчет

за \_\_\_\_ месяцев 20\_\_\_\_ года

о реализации мероприятий МП «Водоснабжение села»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сельское поселение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименованиемероприятия  МП  | Источник и объем бюджетных ассигнований на 20\_\_\_ год (тыс. рублей) | Достигнутыерезультаты мероприятий с начала  года **(обязательное описание)** |
| федеральный  бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные  источники | общий объем  финансирования |
| утверж-деноМП  | профинан-сированос начала года | утверж-деноМП  | профинан-сированос начала года | утверж-деноМП  | профинан-сированос начала года | утверж-деноМП  | профинан-сированос начала года | утверж-дено МП (ст. 3 + стр. 5 + стр. 7 + стр. 9) | профинан-сированос начала года (ст.4 + стр. 6 + стр. 8 + стр.  10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  5 | Всего по МП  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Глава сельского поселения)

Исполнитель

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1к постановлению Администрации Кривошеинского района  от 13.11.2012 № 685 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 1 к МП "Водоснабжение села" |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы ""Водоснабжение сельских населенных пунктов**  |
| **муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы»** |
|
| **Наименование мероприятия** | **Объём финансирования строительно-монтажных работ (тыс.руб.)** | **Ответственные**  |
| **Всего** | **В том числе за счет средств:** |
| **федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **бюджет района** | **бюджет сельского поселения** | **внебюджетные средства** |
| **2012 год**  |  |
| ***Кривошеинское СП***  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных сетей д.Новоисламбуль,796м (Распоряжение Администрации ТО от 15.09.2011 №900-ра)  | 646,8 |   | 646,8 |   |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| Прокладка водопроводных сетей с. Кривошеино ,692,5м ( Распоряжение Администрации ТО от 06.08.2012 № 701-ра) | 2000,0 |   | 2000,0 |   |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| ***Красноярское СП***  |  |  |  |  |  |  |   |
| Бурение водозаборных скважин и строительство павильонов в с. Красный Яр(Распоряжение Администрации ТО от 30.09.2011 № 959-ра) | 1000,0 |   | 1000,0 |   |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| Строительство очистных сооружение МБОУ "Белобугорская СОШ" | 337,0 |   |   | 337,0 |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| ***Пудовское СП*** |   |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция водопроводных сетей с Пудовка ( областная ДЦП Социальное развитие села), 1607м | 3600,0 |   | 3000,0 | 600,0 |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Пудовского сельского поселения  |
| ***Новокривошеинское СП***  |   |   |   |   |   |   |   |
| Ремонт ветхого водопровода с. Малиновка, Новокривошеино ,48,0м | 63,0 |   |   | 60,0 | 3,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |   |   |   |   |   |   |
| Замена ветхого водопровода в с. Иштан ул. 50лет ВЛКСМ, протяженность 615м(Распоряжение Администрации ТО от 06.08.2011 № 701-ра) | 850,0 |   | 850,0 |   |  |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| **Всего за 2012 год:** | **8496,8** | **0,0** | **7496,8** | **997,0** | **3,0** | **0,0** |   |
| **2013год**  |  |
| ***Красноярское СП***  |   |   |   |   |   |   |   |
| Замена водопроводных сетей с. Красный Яр, 400,0м | 200,0 |   | 163,0 | 32,0 | 5,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| ***Пудовское СП*** |   |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция водопроводных сетей с Пудовка (областная ДЦП "Социальное развитие села"), 7870м, в том числе за 2013 год-2174 м | 8350,0 |   | 7950,0 | 300,0 | 100,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Пудовского сельского поселения  |
| ***Новокривошеинское СП***  |   |   |   |   |   |   |   |
| Установка инжекторных колонок , не требующих отопления в зимний период : с. Малиновка- 5шт, с. Новокривошеино - 5 шт.  | 64,0 |   |   | 53,0 | 11,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| Замена ветхого водопровода с. Малиновка на водопровод из полиэтиленовых труб, 4768,0м | 7361,0 |  | 6000,0 | 1361,0 | 0,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |   |   |   |   |   |   |
| Установка станции управления погружным насосом на скважине д. Чагино | 90,0 |   |   | 70,0 | 20,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| **Всего за 2013 год:** | **16065,0** | **0,0** | **14113,0** | **1816,0** | **136,0** | **0,0** |   |
| **2014 год**  |  |
| ***Кривошеинское СП***  |  |  |  |  |  |  |   |
| Установка оборудования для очистки воды из водопровода в д. Жуково  | 849,0 |  |  | 849,0 |   |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| Установка оборудования для очистки воды из водопровода в д. Новоисламбуль | 197,5 |   |   | 197,5 |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| Реконструкция водопроводной сети вс. Кривошеино ул. Борисова, 150м  | 20,0 |   |   | 20,0 |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| Прочие работы в системе водоснабжения (услуги экскаватора)  | 79,9 |   |   | 79,9 |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |  |   |   |   |  |   |
| Бурение водонапорных скважин и строительство павильонов в д. Карнаухово, 9 ед., глубиной 16 м  | 259,1 |  |   | 259,1 |   |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| **Всего за 2014 год:** | **1405,5** | **0,0** | **0,0** | **1405,5** | **0,0** | **0,0** |   |
| **2015 год**  |  |
| ***Кривошеинское СП***  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для очистки воды из водопровода в с. Кривошеино ул. Артельная | 210,0 |   |   |   | 210,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| Приобретение трубы, ремонт водопровода | 165,00 |   |   | 165,00 |   |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| ***Новокривошеинское СП***  |   |  |  |  |  |  |   |
| Водоочистное оборудование. Проведение монтажных работ станции очистки воды  | 150,0 |  |   | 144,1 | 5,9 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| Капитальный ремонт наружной сети водоснабжения с.Малиновка 1932м  | 1624,3 |  |   | 1624,18 | 0,12 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинскогосельского поселения  |
| Капитальный ремонт наружной сети водоснабжения ул.Зеленаяс.Новокривошеино 300м  | 439,0 |  | 150,00 | 267,05 | 21,95 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| ***Петровское СП*** |   |  |   |   |   |  |   |
| Приобретение трубы, ремонт водопровода  | 3008,6 |  |   | 3008,60 |   |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Петровского сельского поселения  |
| ***Володинское СП*** |   |  |   |   |   |  |   |
| Приобретение материалов для капитального ремонта водопровода по ул.Дорожная в с.Володино | 335,5 |  |   | 318,80 | 16,70 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Володинского сельского поселения  |
| **Всего за 2015год:** | **5932,4** | **0,0** | **150,0** | **5527,7** | **254,7** | **0,0** |   |
| **2016 год**  |  |
| ***Красноярское СП***  |   |  |   |  |  |  |   |
| Капитальный ремонт водозаборных башен с. Красный Яр  | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| Строительство станции очиски воды в с. Красный Яр с учетом современных технологий  | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| Реконструкция водозабора в с. Красный Яр  | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| ***Пудовское СП***  |   |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция водопроводных сетей с установкой очистного оборудования с. Белосток , 2993,0м | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Пудовского сельского поселения  |
| Строительство станции очистки воды с . Пудовка | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Пудовского сельского поселения  |
| ***Новокривошеинское СП***  |   |  |  |  |  |  |   |
| Проведение водопровода частному сектору | 0,0 |  |  |  |   | 0,0 | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| Реконструкция водопровода в с. Новокривошеино, 2603 м  | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| Установка очистных сооружений в с. Малиновка | 0,0 |   |   |   | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |  |  |  |  |  |   |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Чагино, 1000 м | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| Строительство скважин в д. Карнаухово | 0,0 |  |  |   | 0,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Иштан , ул. Колхозная, 1798 ул. Лесная 441, ул. Школьная 581 2820 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| Капитальный ремонт наружной сети водоснабжения д.Карнаухово Кривошеинского района  | 196,6 |  |  | 196,6 |  |  |  |
| **Всего за 2016год:** | **196,0** | **0,0** | **0,0** | **196,6** | **0,0** | **0,0** |   |
| **2017 (потребность)**  |  |
| ***Кривошеинское СП***  |  |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция водопроводных сетей с. Жуково,1100,0м  | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| ***Пудовское СП*** |  |  |  |  |  |  |   |
| Строительство (бурение ) резервной скважины с установкой регулирующего насоса в с. Пудовка ( Чистая вода Томской области") | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Пудовского сельского поселения  |
| Реконструкция водонапорной башни с. Белосток ("Чистая вода Томской области") | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Пудовского сельского поселения  |
| ***Новокривошеинское СП***  |   |  |  |  |  |  |   |
| Проведение водопровода частному сектору | 0,0 |  |  |  |   | 0,0 | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| Реконструкция скважины с. Новокривошеино, ул. Школьная, 62-Т/201 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |   |   |
| Реконструкция водопровода в с. Новокривошеино, 2603 м  | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| Установка частотной системы управления глубинными насосами в с. Новокривошеино и с. Малиновка  | 0,0 |   |   |   | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |  |  |  |   |  |   |
| Строительство станции очистки воды в с .Иштан | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Чагино, 1000 м | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| **Всего за 2017год:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |
| **Всего по программе, в том числе по годам :** | **32096,3** | **0,0** | **21759,8** | **9942,8** | **393,7** | **0,0** |   |
| **2012** | **8496,8** | **0,0** | **7496,8** | **997,0** | **3,0** | **0,0** |   |
| **2013** | **16065** | **0** | **14113** | **1816** | **136** | **0,0** |   |
| **2014** | **1405,5** | **0,0** | **0,0** | **1405,5** | **0,0** | **0,0** |   |
| **2015** | **5932,4** | **0,0** | **150,0** | **5527,7** | **254,7** | **0,0** |   |
| **2016** | **196,6** | **0,0** | **0,0** | **196,6** | **0,0** | **0,0** |   |
| **2017** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2к постановлению Администрации Кривошеинского района  от 13.11.2012 № 685  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к МП «Водоснабжение села» |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Водоснабжение сельских населенных пунктов**  |
| **муниципального образования Кривошеинский район на 2012-2017 годы»** |
|
| **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования предпроектных и проектных работ, (тыс. руб.)** | Исполнитель |
| **В том числе за счет средств:** |
| **Всего** | **ОБ** | **бюджет района** | **бюджет сельского поселения** | **внебюджетные средства** |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |
| ***Кривошеинское СП***  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение микрорайона "Березовый" с. Кривошеино  | 650,0 |   | 350,0 | 300,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |   |   |   |   |  |
| Замена ветхого водопровода в с. Иштан ул.50 лет ВЛКСМ ,615м | 9,5 |   |   | 9,5 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| **Итого** | **659,5** | **0,0** | **350,0** | **309,5** | **0,0** |  |
| **2013** |  |
| ***Кривошеинское СП***  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение микрорайона Южный с. Кривошеино  | 700,0 |   | 400,0 | 300,0 |  | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| ***Красноярское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Бурение водозаборных скважин и строительство павильонов в с. Красный Яр | 10,0 |   |   | 10,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Рекострукция водопроводных сетей с. Никольское  | 546,3 |   | 519,3 | 27,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| Установка станции управления погружным насосом на скважине д. Чагино | 9,0 |   |   | 9,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| **Итого** | **1265,3** | **0,0** | **919,3** | **346,0** | **0,0** |  |
| **2014** |   |   |   |   |   |   |
| ***Кривошеинское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопровода в с Новокривошеино, 2014  | 630,0 |   | 576,5 | 53,5 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| **Итого** | **630,0** | **0,0** | **576,5** | **53,5** | **0,0** |  |
| **2015** |  |
|  |   |   |   |   |  |   |
|   | 0,0 |   |   | 0,0 |  |   |
| **Итого**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |
| **2016** |  |
| ***Кривошеинское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД на строительство системы водоснабжения микрорайона "Сельхозтехника" с. Кривошеино  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с. Жуково ,1100м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| ***Красноярское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт водозаборных башен с. Красный Яр  | 0,0 |   |   | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| Строительство станции очистки воды и реконструкция водозабора в с. Красный Яр  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| Реконструкция водозабора в с. Красный Яр  | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Красноярского сельского поселения  |
| ***Пудовское СП*** |   |   |   |   |   |   |
| Строительство (бурение ) резервной скважины с установкой регулирующего насоса в с. Пудовка  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Пудовского сельского поселения  |
| Реконструкция водонапорной башни с. Белосток  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Пудовского сельского поселения  |
| ***Новокривошеинское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция скважины с. Новокривошеино, ул. Школьная, 62-Т/201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Новокривошеинского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Строительство станции очистки воды в с .Иштан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| Реконструкция водопроводных сетей д. Чагино, 1000 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| **Итого**  | **2630,0** | **1222,0** | **671,0** | **737,0** | **0,0** |   |
| **2017 (потребность)** |   |
| ***Кривошеинское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Разработка ПСД на реконструкцию (объединение) водопроводных сетей микрорайона СХТ СХХ в с. Кривошеино , 600м  | 0,0 |   |   | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Кривошеинского сельского поселения  |
| ***Иштанское СП***  |   |   |   |   |   |   |
| Установка трехфазного преобразователя частоты на скважине в с. Иштан ул. Школьная,4 | 0,0 |   |   | 0,0 |   | Администрация Кривошеинского района, Администрация Иштанского сельского поселения  |
| **Итого** | **212,0** | **0,0** | **0,0** | **212,0** | **0,0** |  |
| **Всего по программе, в том числе по годам:**  | **2554,8** | **0,0** | **1845,8** | **709,0** | **0,0** |  |
| **2012** | **659,5** | **0,0** | **350,0** | **309,5** | **0,0** |   |
| **2013** | **1265,3** | **0,0** | **919,3** | **346,0** | **0,0** |   |
| **2014** | **630,0** | **0,0** | **576,5** | **53,5** | **0,0** |   |
| **2015** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |
| **2016** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |
| **2017** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |