АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.06.2019                                                                                                                       № 186 - р

с. Кривошеино

Томской области

| Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |  |
| --- | --- |
| Во исполнение Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», в соответствии с методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 (далее – приказ Минкомсвязи № 335), распоряжения Администрации Томской области от 07.11.2018 «Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года исполнительных органов власти Томской области на использование отечественного офисного программного обеспечения», в целях обеспечения комплексного подхода по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения - Утвердить план мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского района на использование отечественного офисного программного обеспечения согласно приложению к настоящему распоряжению. - Назначить Сибирякова Д.В.- Первого заместителя Главы Кривошеинского района ответственным за координацию мероприятий по переходу Администрации Кривошеинского района, органов в структуре Администрации Кривошеинского района, имеющих статус юридического лица, подведомственных муниципальных учреждений и предприятий на использование отечественного офисного программного обеспечения. 3. Руководителям органов в структуре Администрации Кривошеинского района, имеющих статус юридического лица, руководителям подведомственных муниципальных учреждений и предприятий: 1) организовать работу по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в период до 2020 года, в том числе путем утверждения планов мероприятий согласно приложению № 4 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минкомсвязи от 04.07.2018 № 335; 2) обеспечить контроль выполнения мероприятий и достижения значений целевых показателей плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского района на использование отечественного офисного программного обеспечения в установленные сроки; 3) организовать мониторинг реализации плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения. 2 4. Специалисту 1 категории по компьютерным технологиям - системному администратору (Бембель С.Д.) .) организовать мониторинг реализации плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского района. 5. Рекомендовать Главам сельских поселений Кривошеинского района организовать проведение мероприятий по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения согласно приложению N 2 к методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минкомсвязи N 335. 6. Настоящее распоряжение подлежит размещению в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район. 7. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации Кривошеинского района. Глава Кривошеинского района (Глава Администрации) С.А.Тайлашев. |

И.В.Сагеева

(838251)21234

Управделами, Сибиряков Д.В., Бембель С.Д., Управление финансов, РУО, МЦКС, ЦМБ, Редакция, Сельские поселения-7

Приложение

к распоряжению Администрации Кривошеинского района

от  26.06.2019 № 186-р

План

мероприятий (план-график) перехода  Администрации  Кривошеинского района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода Администрации Кривошеинского района  
на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу Администрации Кривошеинского района на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования офисного программного обеспечения в деятельности с учетом требований к офисному программному обеспечению со стороны ведомственных автоматизированных информационных систем | июль 2019 года специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя |
| 2 | Проведение анализа текущих сроков амортизации используемых на момент планирования персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, анализ срока действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроков полезного использования нематериальных активов в отношении используемого на момент планирования офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр отечественного программного обеспечения | июль 2019 года специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя |
| 3 | Проведение обследования с целью определения перечня программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного программного обеспечения в Администрации Кривошеинского района. | июль - август 2019 года специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Отчет об обследовании, содержащий классификацию автоматизированных рабочих мест работников по трем группам с учетом достижения показателей эффективности: 1) рабочие места, которые возможно перевести на использование отечественного офисного программного обеспечения; 2) рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры по использованию отечественного офисного программного обеспечения, а устранение этих барьеров возможно в рамках полномочий муниципального образования Кривошеинский район; 3) рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры по использованию отечественного офисного программного обеспечения, а устранение этих барьеров невозможно в рамках полномочий муниципального образования Кривошеинский район |
| 4 | Подготовка финансово-экономического обоснования затрат на осуществление перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | 3- 4 квартал 2019 года управляющий делами Администрации Кривошеинского района, специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Предложения по включению в бюджет МО средств необходимых на закупку и установку отечественного программного обеспечения |
| 5 | Проведение корректировки плана-графика закупок (плана закупок) в части офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | 4 квартал 2019 года главный специалист по закупкам | Проведена корректировка плана-графика закупок (плана закупок) в части закупок офисного программного обеспечения (в том числе его технической поддержки и обновлений) с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры Администрации Кривошеинского района в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |
| 6 | Изучение совместимости отечественного офисного программного обеспечения с имеющимся оборудованием | июль – сентябрь 2019 специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Выбор наиболее подходящего варианта отечественного офисного программного обеспечения |
| 7 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2019 – 2020 годы специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Технологическая инфраструктура адаптирована с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации Кривошеинского района на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |
| 8 | Установка пробных версий программного обеспечения в целях апробации отечественного офисного программного обеспечения | 3-й квартал 2019 года специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Подготовлен комплект офисного программного обеспечения для типового автоматизированного рабочего места пользователей |
| 9 | Приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения | 4 квартал 2019года, в течение 2020года специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Установка отечественного офисного программного обеспечения |
| 4. Иные мероприятия |  |  |  |
| 10 | Мониторинг закупок программного обеспечения для муниципальных нужд | Раз в полугодие главный специалист по закупкам, специалист 1 категории по компьютерным технологиям- системный администратор | Сведения об объеме проведенных закупок офисного программного обеспечения, а также закупок работ и услуг по созданию, обслуживанию, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению программного обеспечения для муниципальных нужд |
| 11 | Мониторинг исполнения плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского района на использование отечественного офисного программного обеспечения | 1 раз в год Управляющий делами Администрации Кривошеинского района | Отчет о результатах реализации плана мероприятий (плана-графика) перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского района на использование отечественного офисного программного обеспечения |

Таблица 2. План-график перехода на период до 2020 года Администрации Кривошеинского  района на использование отечественного офисного программного обеспечения

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения (далее – офисный пакет) | Доля отечественного офисного пакета, используемого и предоставляемого пользователям, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии, от общего объема используемого офисного пакета, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователей и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей, использующих отечественные почтовые приложения, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей, использующих отечественную справочно-правовую систему, от общего числа пользователей, % | 100% | 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение системы электронного документооборота, от общего числа пользователей, % | не менее 60% | 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественных средств антивирусной защиты, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователя, от общего объема используемых средств антивирусной защиты, % | 100% | 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей, использующих отечественные Интернет-браузеры, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 50% |

Определение офисного программного обеспечения дано в пункте 3 Дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.03.2017 № 325.

Почтовые приложения могут входить в состав офисного пакета.